december 2013

Vordingborg Kommune

Helhedsplan for KLIMATILPASNing i Tubæk Å systemet

Katalog over projektforslag

Adresse	COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Tlf	+45 56 40 00 00

Fax	+45 56 40 99 99

www	cowi.dk

Projektnr.	A037392

Dokumentnr.	3

Version	2

Udgivelsesdato	1. december 2013

Udarbejdet	Bo Christensen, Minna Simonsen, Louise Andie Andreasen

Kontrolleret	Minna Simonsen, Jeppe Sikker Jensen

Godkendt	Bo Christensen

december 2013

Vordingborg Kommune

Helhedsplan for KLIMATILPASNing i Tubæk Å systemet

katalog over projektforslag

Indhold

1	Indledning	9

2	Tubæk Å systemet og dets opland	11

2.1	Området	11

2.2	Historisk udvikling	12

2.3	Landskab og geologi	13

2.4	Jordbund	14

2.5	Natur	14

2.6	Arealanvendelse	15

2.7	Hydrologiske forhold	17

3	Udfordringer og løsningsmetoder	21

3.1	Klima og vand	21

3.2	Natur og vand	23

3.3	Vand og miljø	25

4	Mulige projekter	26

4.1	Oversigt	26

4.2	A1 - Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø	27

4.3	A2 – Diger og pumper i Præstø	30

4.4	A3 – Slyngning af Tubæk Å i Præstø	33

4.5	C1 - Udlægning af gydegrus og ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle	34

4.6	C2 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej	38

4.7	D1 – Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å	40

4.8	D2 – Vådområde Pilegård	42

4.9	E1 – Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke	43

4.10	E2 – Genslyngning af øvre del af Tubæk Å	46

4.11	E3 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej	48

4.12	F1 – Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å	50

4.13	H1 – Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest	52

4.14	J1 - Vådområde Bellevue Enge	54

4.15	J2 - Tilbageholdelse af Skvatten	55

4.16	K1 – Vådområde Holmegaard Enge	57

4.17	K2 – Åbning af strækning af Skvatten	59

4.18	L1- Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen	61

4.19	M1 - Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse	62

4.20	M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse	65

4.21	M3 – Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej	69

4.22	M4 – Vådområde Sølodderne	71

4.23	M5 - Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften	74

4.24	M6 – Vådområde Espegård	76

4.25	M7 - Tilbageholdelse af østligt tilløb til Sølodsgrøften	79

4.26	N1 – Tilbageholdelse af Risby Å ved motorvejen	81

5	Samlet vurdering af forslagene	84

5.1	Indledning	84

5.2	Klima	84

5.3	Natur	91

5.4	Miljø	92

6	Referencer	93

Bilag

Bilag A	A1 - Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø

Bilag B	A2 – Diger og pumper i Præstø

Bilag C	A3 – Slyngning af Tubæk Å i Præstø

Bilag D	C1 – Ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle

Bilag E	C1 – Længdeprofil af Tubæk Å ved Tubæk Mølle

Bilag F	C2 - Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej

Bilag G	D1 – Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å

Bilag H	D2 - Vådområdeprojekt Pilegård

Bilag I	E1 – Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke

Bilag J	E2 – Genslyngning af den øvre del af Tubæk Å

Bilag K	E3 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej

Bilag L	F1 – Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å

Bilag M	H1 – Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest

Bilag N	J1 – Vådområde Bellevue Enge

Bilag O	J2 - Tilbageholdelse af Skvatten

Bilag P	K1 – Vådområde Holmegaard

Bilag Q	K2 - Åbning af Skvatten

Bilag R	L1 – Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen

Bilag S	M1 – Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse

Bilag T	M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

Bilag U	M3 - Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej

Bilag V	M4 - Vådområde Sølodderne

Bilag W	M5 - Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften

Bilag X	M6 – Vådområde Espegård

Bilag Y	M7 - Tilbageholdelse ved østligt tilløb til Sølodsgrøften

Bilag Z	N1 - Tilbageholdelse af Risby Å ved Motorvejen

Indledning

Området

Tubæk Å dannes ved sammenløbet af Risby Å fra nordvest og Skvatten fra syd. Risby Å og Tubæk Å forløber i en større tunneldal med markante sider, men der er kun svag afgrænsning af oplandet mod nord og øst. Tubæk Å løber ud i Præstø Fjord gennem Præstø By.

Figur 1-1	Terrænmodel af oplandet

Udfordringer

Huse og veje i Præstø By er udsat for oversvømmelser, når der er stor vandføring i Tubæk Å i perioder, hvor slusen er lukket på grund af højvande i fjorden. I oplandet sker der også oversvømmelser i perioder med meget stor nedbør eller tøbrud. Disse problemer vil blive mere udtalte med klimaudviklingen, der medfører stigende havvandstand og større hyppighed af ekstrem afstrømning. Oversvømmelserne kan mindskes ved at tilbageholde vand i oplandet, men andre tiltag kan også være nødvendige.

Præstø Fjord er belastet af næringsstoffer. Et af de mulige tiltag er at omsætte kvælstof i vådområder.

Den intensive dyrkning af jorden har betydet, at mange vandløb gennem årene er blevet udrettet, gravet dybt ned eller rørlagte. Samtidig har vedligeholdelsen været hård ved vandløbenes dyr og planter. I de senere år har Vordingborg Kommune restaureret mange vandløb med genåbning af rørlagte strækninger, genslyngning, fjernelse af eventuelle faunaspærringer og udlæg af gydegrus, men der er stadig mange muligheder for at forbedre vandløbene, øge deres naturværdi og skabe gode fiskevande.

Opgaven

Vordingborg Kommune ønsker at se disse udfordringer i sammenhæng ved at udarbejde en helhedsorienteret plan for hele oplandet til Tubæk Å, således at de forskellige indsatser kan koordineres og prioriteres. Formålet med dette arbejde er, således at identificere mulige vandløbs- og vådområdeprojekter og se, hvordan de kan supplere hinanden, hvor der kan opnås synergi, og om der er mulige konflikter mellem de mulige tiltag.

Der er ikke tale om en samlet plan, der skal gennemføres, som den er beskrevet her. Formålet er i stedet at give et overblik over mulighederne gennem dette katalog over mulige projekter. Herved kan man undgå, at de enkelte tiltag” spænder ben” for hinanden, selvom de realiseres i forskelligt tempo efterhånden, som mulighederne for realisering opstår.

Rapporten

Arbejdet har resulteret i 3 dokumenter:

Katalog over mulige projekter

Sammenfatning

Særlig miljøvurdering af kataloget

Kataloget beskriver oplandet, problemerne, løsningsmetoder og 25 konkrete projektforslag. Sidste kapitel sammenstiller forslagene og deres effekt med hensyn til oversvømmelse, natur og miljø. Der er fremstillet kort med skitser af hvert enkelt forslag i A3-format. Disse er af praktiske grunde samlet i et bind for sig.

Sammenfatningen præsenterer konklusionerne og resumerer de 25 forslag på én side hver.

Tubæk Å systemet og dets opland

Området

Tubæk Å systemet består af Risby Å og Tubæk Å og deres tilløb. Risby Å er den øvre del af åen; Tubæk den nedre. Fra nord løber Sølodsgrøften og Hastrup Å til Risby Å, mens Skvatten og Rosager bæk løber til Tubæk Å. Oplandet til Tubæk Å-systemet ligger primært i Vordingborg Kommune, men den nordligste del af oplandet ligger i Næstved Kommune. Oplandet er vist på Figur 2-1.

Figur 2-1	Opland til Tubæk Å systemet (kort KMS © 1:100.000).

Historisk udvikling

Tubæk Å-systemet har igennem det sidste århundrede skiftet karakter pga. af dræn- og reguleringsprojekter. Mange af tilløbene er med tiden blevet rørlagte og udretning og regulering af alle vandløbene har været omfattende siden mekaniseringen begyndte (se Figur 2-2).

Figur 2-2	Tubæk Å vandløbssystem år 1890 og 1998. Vandløbssystemet gentegnet ud fra målebordsblade fra 1890 i skala 1:20.000. (kilde: Storstrøms Amt 1997)

I perioden 1963-1965 blev Tubæk Å reguleret, bunden sænket og de lave arealer langs åen systematisk afvandet via dræning.

De høje målebordsblade (Figur 2-3) viser en del af området sydvest for Præstø. Det fremgår tydeligt heraf, at området omkring Tubæk Å ved Beldringe var karakteriseret af eng- og moseområder. I dag er store dele af området drænet. I området syd for den gamle Præstø by var der tidligere en tragtformet udmunding, men dette område er nu fyldt op og indgår i byen som en grøn kile.

Figur 2-3	Udsnit af de høje målebordsblade 1842- 1899 (KMS ©). Tubæk Mølle er vist som orange trekant.

Tubæk Å blev tidligere opstemmet ved Tubæk Mølle som skabte en sø vest herfor (Figur 2-4). Møllen blev afhændet i 1975, og retten til at opstemme vand ophørte. Søen blev nedlagt, og åen rettet ud for at forbedre afvandingen.

Figur 2-4	Tubæk Mølle med mølledam opmålt i 1888/1906 (lave målebordsblade) (KMS ©)

Landskab og geologi

Oplandet til Tubæk Å systemet er domineret af et morænelandskab, der er gennemskåret af en større tunneldal (Figur 2-5).

Figur 2-5	Udsnit af Per Smeds landskabskort, 1981

Tunneldalen er en del af et større tunneldalssystem som løber fra Næstved til Præstø Fjord. På strækningen mellem Præstø og Gishale er tunneldalen meget velafgrænset og tydeligt markeret i landskabet. Mindre åse udgør en del af tunneldalssystemet. Kun få steder i morænelandskabet ses indslag af randmoræner og dødisrelieffer. Omkring Præstø By ses en lille hedeslette.

De største vandløb løber i bunden af tunneldalene, men der er to vandskel, som det ses på oplandskortet. Der er også et vandskel på grænsen til den nord-sydgående tunneldal, hvor Even Sø ligger.

Jordbund

Ifølge Jordklassifikationen fra Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) består jordbunden i oplandet overvejende af sandblandet lerjord med indslag af lerblandet sandjord omkring tunneldalen i den nordlige del af oplandet. Enkelte steder optræder mindre områder bestående af lerjord. Jordtypefordelingen er vist på Figur 2-6.

Figur 2-6	Jordklassifikation (DJF) indenfor det hydrologiske opland (rødt polygon) til Tubæk Å-systemet.

Natur

I området omkring Tubæk Å og de tilløbende vandløb findes beskyttede naturområder. Især langs selve Tubæk Å er der et relativt kontinuert bånd af områder, der er registrerede som beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3, se Figur 2-7. De omfatter især eng og mose, men der er også enkelte overdrev.

Figur 2-7	Beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3

Mange af disse områder har kun mindre naturværdier og er præget af dræning, eutrofiering og tilgroning. Der findes dog også mere værdifulde områder (vurderet til naturværdi 2, på en skala fra 1-5), bl.a. en række rigkær og elle-askesumpe. I et rigkær tæt på Præstø By vokser arter som trævlekrone, vinget perikon og topstar, mens en eng ved Bellevue Enge er levested for arter som hjertegræs, kær-ranunkel, blågrøn star og tormentil.

Herudover findes der i området en lang række vandhuller, hvor bl.a. de beskyttede padder, stor vandsalamander og springfrø lever.

Arealanvendelse

Arealanvendelsen i og omkring oplandet til Tubæk Å-systemet er kortlagt på grundlag af anvendelseskoderne (LUA) i Arealinformationssystemet.

Figur 2-8	Arealanvendelse (AIS) i oplandet til Tubæk Å

Det ses af Figur 2-8, at den dominerende arealanvendelse i oplandet er landbrug (77 %). Der findes desuden områder med nåleskov (3,8 %) og løvskov (6,8 %) samt mindre arealer med eng, mose, overdrev og hede langs hovedvandløbet, se Tabel 1.

Tabel 1	Arealanvendelse i oplandet i km2 og %

| Arealanvendelse | km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Åben bebyggelse | 1,0 | 1,8 |
| Bebyggelse åbent land | 2,1 | 3,7 |
| Veje | 1,7 | 3,0 |
| Landbrug | 43,9 | 76,6 |
| Græsarealer | 0,4 | 0,8 |
| Græs i byområder | 0,1 | 0,1 |
| Løvskov | 3,9 | 6,8 |
| Nåleskov | 2,2 | 3,8 |
| Overdrev | 0,3 | 0,5 |
| Hede | 0,1 | 0,1 |
| Eng | 0,5 | 0,9 |
| Mose | 0,7 | 1,1 |
| Sø | 0,2 | 0,3 |
| Total | 57,3 | 100 |

Hydrologiske forhold

Vandløbssystemet

Tubæk Å-system omfatter hovedvandløbet og en række mindre tilløb, som vist på Figur 2-9. Hovedvandløbet starter vest for E47 ved Bårse Nakke og betegnes Risby Å ind til Faksinge Bro, og herfra til udløbet i Præstø Fjord kaldes åen Tubæk Å.

Risby Å

Risby Å er reguleret på hele strækningen og har gode faldforhold på den øvre del af strækningen. Den nedre strækning har et lavere fald og åen flyder igennem engarealer.

Risby Å er optaget som kommunevandløb i den tidligere Præstø Kommune og stationeret fra station 0 til station 4846. Regulativet er blevet revideret 30. november 1992 og igen med mindre ændringer 25. september 2002.

Figur 2-9	Tubæk Å-system. Opmålinger af Hastrup Bæk og Sølodsgrøften er vist med blå stjerner.

Tubæk Å

Tubæk Å er ligeledes reguleret. Strækningen ved Tubæk Mølle er et omløbsstryg med stort fald, men den øvrige del af åen har svagt fald. Bundbredden øges fra 3,0 m til 10,0 m ved udløbet i Præstø Fjord.

Tubæk Å er optaget som kommunevandløb i Vordingborg Kommune (tidligere Præstø kommune). Det nyeste regulativ for Tubæk Å er vedtaget 29.november 2001. Regulativet omfatter strækningen fra Beldringevej til st. 6615 ved udløbet i Præstø Fjord.

Sølodsgrøften

Sølodsgrøften er et 3 km langt offentligt vandløb, der er rørlagt på strækningen fra Hovedvejen og videre gennem Bårse. Sølodsgrøften er åben syd for Bårse by, hvor den løber forbi vandskisøerne, og indtil udløbet i Risby Å. Den er stærkt reguleret.

Skvatten

Skvatten er et offentlig vandløb, der begynder i Allerslev og ender i Tubæk Å. Faldet er ringe på den øvre del, mens den nedre del har stort fald. Af den samlede strækning på 5812 m er 347 m på den øvre del rørlagt. Skvatten modtager vand fra Hastrup Bæk i st. 5343.

Hastrup Bæk

Hastrup Bæk begynder i Hastrup by. Det har pænt fald. Vandløbet modtager vand fra vandløbet Dyrlev Vest. Størstedelen af vandløbet er rørlagt, men sidste del er åben. Den åbne del er optaget som offentligt vandløb (553 m hvoraf 18 m er rørlagt).

Rosager Bæk

Rosager Bæk er et privat vandløb (pr. 18. marts 1998) løbende fra matr. 19a Skibinge by til åbning ca. 50 m syd fra Jungshovedvej 11 a Skibinge By. Den nederste del af Rosager Bæk på ca. 550 m, hvoraf ca. 300 m er rørlagt er målsat B3 og har ikke status som privat vandløb. Rosager Bæk har udløb i Tubæk Å.

Afstrømning

Der foreligger daglige vandføringsmålinger fra Tubæk Mølle for perioden 1.1.1980 til 31.12.2012. Stationen har et opland på 54 km2. De karakteristiske afstrømninger er vist i Tabel 2.

Tabel 2	Karakteristiske vandføringer for Tubæk Å ved Tubæk Mølle for perioden 1980-2012

|  | Vandføring l s-1 | Afstrømning l s-1 km-2 | Afstrømning l s-1 ha-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodeminimum | 2,70 | 0,1 | 0,001 |
| Periodeminimum vinter | 6,60 | 0,1 | 0,001 |
| Periodemaksimum | 5.562 | 103,0 | 1,030 |
| Periodemaksimum sommer | 5.315 | 98,4 | 0,984 |
| Periodemiddel | 426 | 7,9 | 0,079 |
| Periodemiddel sommer | 171 | 3,2 | 0,0032 |
| Periodemiddel vinter | 609 | 11,3 | 0,113 |
| Medianminimum | 22 | 0,4 | 0,004 |
| Medianminimum vinter | 50 | 0,9 | 0,009 |
| Medianmaksimum | 3.227 | 59,8 | 0,598 |
| Medianmaksimum sommer | 637 | 11,8 | 0,118 |
| Medianmaksimum vinter | 3.218 | 59,6 | 0,596 |
| Årsmedian | 220 | 4,1 | 0,041 |
| Sommermedian | 86 | 1,6 | 0,016 |
| Vintermedian | 392 | 7,3 | 0,073 |

Tubæk Å er et typisk sjællandsk vandløb med meget ringe vandføring om sommeren og større vandføring om vinteren. Der er store maksima, som typisk indtræffer om vinteren. Medianmaksimum er således 59,8 l s-1 km-2 (0,598 l s-1 ha-1) men kun 11,8 l s-1 km-2 (0,118 l s-1 ha-1) om sommeren. Store afstrømninger kan dog indtræffe om sommeren, og periodemaksimum er næsten lige store sommer og vinter.

Varighedskurven Figur 2-10 viser, at afstrømningen i halvdelen af årets dage er under 4,1 l s-1 km-2 (0,041 l s-1 ha-1) og 90 % af tiden under 14,3 l s-1 km-2  (0,143 l s-1 ha-1).

Figur 2-10	Varighedskurve for Tubæk Å ved Tubæk Mølle, 1980-2012

Ekstrem høj vandføring

I forbindelse med oversvømmelser er det de ekstreme værdier, der er mest interessante. Ud fra måleserien er gentagelseshyppigheden beregnet med Gumbel-fordelingen som vist i Tabel 3 og Figur 2-11. Det skal understreges, at disse afstrømninger alle er døgnmiddelværdier. Der forekommer således mere ekstreme afstrømninger i korte perioder.

Figur 2-11	Afstrømning ved forskellig gentagelseshyppighed. Den røde linje viser bedste fit med Gumbel-fordelingen.

Der er naturligvis en betydelig usikkerhed, når man beregner meget sjældne værdier ud fra en forholdsvis kort måleserie (32 år).  Hertil kommer, at det er vanskeligt at måle de ekstreme vandføringer, fordi vandføringen er beregnet ud fra målte vandstande, og denne omregning bygger på sammenhørende vandstands- og vandføringsmålinger udført ved mere normale vandføringer.

Tabel 3	Gentagelseshyppighed for forskellige afstrømninger beregnet med Gumbel-fordelingen

| Gentagelseshyppighed år | Afstrømning l s-1 km-2 | Afstrømning l s-1 ha-1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 56 | 0,54 |
| 10 | 91 | 0,91 |
| 20 | 104 | 1,04 |
| 50 | 122 | 1,22 |
| 100 | 135 | 1,35 |
| 500 | 165 | 1,65 |
| 1000 | 178 | 1,78 |

Klimaforandringerne forventes at give hyppigere forekomst af ekstreme hændelser.

Udfordringer og løsningsmetoder

Klima og vand

Udfordringer

Præstø er truet af oversvømmelser, når der er højvande i fjorden og højvandslukket lukker samtidig med, at der er stor afstrømning fra oplandet. Med det ændrede klima bliver disse situationer hyppigere.

Oversvømmelser kan også være et problem andre steder, men det skyldes mere lokale afvandingsforhold og skal løses lokalt.

Løsningsmetoder

Passiv tilbageholdelse

Tilbageholdelse af vand i oplandet vil udjævne vandføringen, således at højeste vandføring bliver mindre og vandspejlet derfor også mindre. Hvis man kan tilbageholde en del af afstrømningen på et naturareal eller et landbrugsareal, kan man derfor mindske omfanget af oversvømmelser i Præstø. Faren for oversvømmelser i Præstø indtræffer, når højvandslukket ved udløbet er lukket på grund af højvande i fjorden samtidig med stor afstrømning i oplandet.

Tilbageholdelse i oplandet kan lettest ske ved at indsnævre vejunderføringer, således at man udnytter vejen som dæmning. Man kan f.eks. dimensionere rørunderførelsen således, at den netop kan klare vandføringen ved medianmaksimum. Medianmaksimum indtræffer i gennemsnit hvert andet år. Bliver vandføringen større end det, opstuves det overskydende vand opstrøms vejen.

Hvis vejen går over en bro med meget stor vandføringskapacitet, kan man lave en dæmning foran broen, således at en rørunderføring i dæmningen begrænser vandføringsevnen. Dæmningen kan sluttes til vejen som en kort bue foran broen, således at den eksisterende vejdæmning udnyttes.

Samme konstruktion kan benyttes, hvis der er risiko for at vejen eller ejendomme eller vigtige installationer oversvømmes ved ekstrem vandføring. Man kan så beholde vejunderføringen uændret og etablere et overløb på dæmningen i den ønskede kote.

Figur 3-1	Passiv opstuvning med kort dæmning opstrøms en vej. Dæmningen kan anvendes hvis vejunderføringen har meget stor kapacitet, eller hvis det er nødvendigt at sikre et overløb, så vejen ikke oversvømmes ved ekstremt store vandføringer.

Denne form for opstuvning er passiv. Der vil ske en lille opstuvning hvert eller hvert andet år, men større opstuvninger vil være sjældne.

Hvis anlægget udføres som vist, vil det blive dimensioneret, så vandføringen ved maksimalt vandspejl bliver netop lig afstrømningen ved medianmaksimum. Det betyder, at der også vil ske en vis opstuvning ved lavere afstrømning end medianmaksimum, fordi røret dimensioneres efter vandføringen ved fuldt reservoir, og der vil løbe mindre vand igennem ved lavere vandstand.

Vandhastigheden ved udløbet af røret kan blive stor, og det vil være nødvendigt at udføre erosionssikring ved udløbet af røret.

Aktiv tilbageholdelse

I stedet for denne passive konstruktion kan man etablere en aktiv konstruktion, hvor man kan nøjes med at stuve op i de situationer, hvor det er nødvendig på grund af en konkret trussel. Hvis der risiko for at højvande indtræffer samtidigt med stor afstrømning, kan man lukke røret næsten helt (men bevare en lille vandføring i vandløbet, så det ikke tørrer ud).

En sådan konstruktion er dyrere og kræver et beredskab til lukning, men man undgår at skabe unødige oversvømmelser ovenfor dæmningen ved stor vandføring, som indtræffer, når der ikke er højvande i fjorden, og der derfor ikke er en risiko for Præstø. Herved undgår man også at skulle betale erstatning i situationer, hvor der ikke er højvande i fjorden og det derfor ikke er nødvendigt at tilbageholde vand.

Samtidig vil en aktiv konstruktion kunne tilbageholde mere vand, idet vandføringen kan reduceres betydeligt i forhold til medianmaksimum. Endelig kan en aktiv konstruktion udformes med en stor åbning, så der sikres fuld faunapassage, så snart reservoiret ikke er i brug.

Aktive konstruktioner kan være mere eller mindre avancerede. Det enkleste er en mekanisk konstruktion, som tages i brug manuelt, når der er varsel om højvande og truende nedbør.

Pumpe

Den enkleste løsning er at bygge en pumpestation i Præstø med tilstrækkelig kapacitet nær højvandslukket. Dette kan være nødvendigt under alle omstændigheder, men tilbageholdelse i oplandet kan reducere den vandmængde, der skal pumpes.

Dimensionering af tilbageholdelse

For at kunne sammenligne og prioritere forskellige mulige tiltag til at mindske omfanget af oversvømmelser har vi valgt en "dimensionsgivende klimaafstrømning" som:

100-års døgnmaks. + 20 % klimatillæg = 162 l s-1 km-2 = 14.000 m3 døgn-1 km-2.

Hvis vi antager, at vandløbet nu er "dimensioneret" til at klare medianmaksimum, skal man således tilbageholde:

162 – 56 = 106 l s-1 km-2 = 9.160 m3 døgn-1 km-2.

Det er ca. 2 gange medianmaksimum i et døgn.

Ved Tubæk Mølle passerer 261.000 m3 på et døgn ved medianmaksimum og hele 756.000 m3 under den "dimensionsgivende klimaafstrømning" så behovet for opmagasinering er i størrelsesordenen 500.000 m3.

Det skal understreges, at disse værdier udelukkende bruges til at sammenligne og prioritere forskellige tiltag. Selv en tilbageholdelseskapacitet på 500.000 m3 giver ikke sikkerhed mod oversvømmelse.

I en ekstrem afstrømningshændelse falder nedbøren ikke ensartet over hele oplandet. Specielt tordenbyger falder meget ujævnt. Det betyder, at opstuvning i den nedre del af vandløbssystemet giver større sikkerhed end tilbageholdelse i den øvre del.

For at kunne vurdere effekten af de forskellige tiltag konkret kræves en dynamisk model, som kan beregne, hvordan de mulige tiltag vil påvirke afstrømning og vandstand i udvalgte scenarier. Dette beskrives i afsnit 5.2.

Natur og vand

Udfordringer

Det er værdifulde vandløbsstrækninger i oplandet, men en række vandløb er rørlagte og mange åbne strækninger er regulerede og har ringe fysisk variation. Kommunen har i de senere år gjort en stor indsats for at restaurere vandløb med genslyngning, udlægning af grus og sten, skyggegivende beplantning og mere skånsom vedligeholdelse.

Vandplanen

Statens forslag til vandplan for hovedopland 2.6 Østersøen, som blev sendt i offentlig høring i juni 2013, stiller krav om, at alle målsatte vandløb i Tubæk Å systemet skal have god økologisk tilstand, dog godt økologisk potentiale for den rørlagte strækning af Sølodsgrøften, en del af det nordlige tilløb til Sølodsgrøften og strækningen af Tubæk Å gennem Præstø by. Godt økologisk potentiale er kravet, hvor det ikke er muligt at forbedre de fysiske forhold i vandløbet tilstrækkeligt.

Figur 3-2	Vandløbenes økologiske tilstand (forslag til vandplan, juni 2013). De fleste strækninger er klassificeret som moderat økologisk tilstand, men den nedre del af Tubæk Å er i ringe økologisk tilstand og Hastrup Bæk i dårlig tilstand.

I første planperiode er der ikke krav til åbning af rørlagte strækninger. Forslaget til vandplan omtaler en spærring i Risby Å ved Lundbyvej, men den er fjernet.

Udsætningsplanen

Udsætningsplanen for sydøstsjællandske vandløb 2010 nævner, at det meste af Tubæk Ås hovedløb ikke har gode forhold for ørred, men der er gode bestande de egnede steder og ikke behov for udsætning. Den 200 m lange strækning ved Tubæk Mølle nævnes for de fine forhold for ørred, mens strækningerne ovenfor og nedenfor er kedelige. Dele af Risby Å (nær Risby og nær Beldringe) er meget tilgroede, og planen foreslår plantning af skyggegivende vegetation. Der blev fundet en god ørredbestand ved Risby.

Den nedre del af Skvatten beskrives som et fint ørredvand med megen yngel.

Løsningsmetoder

Kommunen har i de senere år gjort en stor indsats for at restaurere vandløb med genslyngning, udlægning af grus og sten, skyggegivende beplantning, mere skånsom vedligeholdelse og fjernelse af spærringer. Der er behov for at fortsætte dette arbejde.

Vand og miljø

Udfordringer

Præstø Fjord har et vanddækket areal på 21,8 km2 og har et opland på 151 km2, hvoraf Tubæk Å oplandet udgør 54 km2.

Fjordens nordlige del er 4,5 m dyb, mens den sydlige er under 1 m dyb, bortset fra sejlrenden til Præstø. Vandets gennemsnitlige opholdstid er i forslaget til vandplan vurderet til 1-2 måneder.

Med jævne mellemrum strømmer vand fra Køge Bugt ind i Præstø Fjord. Undertiden er dette vand så saltholdigt, at det dræber fjordens bestande af ferskvands/brakvandsfisk.

Iltsvind i vandet er registreret enkelte gange, dels i forbindelse med at vandsøjlen er lagdelt pga. indstrømmende vand med høj saltholdighed, og dels i perioder med høje vandtemperaturer og stille vindforhold. De fleste år forekommer høje sommerkoncentrationer af især fosfor men også kvælstof, hvilket indikerer, at iltsvind i bunden er årligt tilbagevendende.

I Præstø Fjord varierer næringsstof- og klorofylniveauerne fra år til år, og der ses ingen udviklingstendenser. Dette kan skyldes ophobede næringsstoffer i bundsedimentet, som frigives til vandfasen i situationer med ringe iltforhold. Koncentrationerne af både kvælstof og fosfor er ca. dobbelt så høje i fjorden som i Østersøen.

Løsningsmetoder

I forslaget til vandplan er den fremskrevne belastning af Præstø Fjord i 2015 med udledninger fra land 244 tons N /år, og den krævede supplerende indsats i første planperiode er en reduktion på 47 tons N /år.

For hele hovedvandoplandet er den supplerende indsats i forslaget til vandplan angivet til 248 tons N /år, hvoraf 193 ha vådområder forventes at bidrage med 22 tons N /år.

Mulige projekter

Oversigt

I dette kapitel beskrives 25 konkrete projektideer. Nogle af disse forslag supplerer hinanden, mens andre udelukker eller begrænser andre tiltag. Forslagene gennemgås her for et delopland af gangen. I det næste kapitel vurderes den samlede virkning af tiltagene i forhold til planens formål.

Figur 4-1	Oversigt over beskrevne tiltag

Beskrivelserne inkluderer flere forslag, som er undersøgt, men ikke anbefalet. De er medtaget alligevel for at vise, at de er undersøgt, og hvorfor de er fundet mindre gode.

Tabel 4	Oversigt over beskrevne tiltag

| ID | Beskrivelse |
| --- | --- |
| A1 | Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø |
| A2 | Diger og pumper i Præstø |
| A3 | Slyngning af Tubæk Å i Præstø |
| C1 | Udlægning af gydegrus og ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle |
| C2 | Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej |
| D1 | Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å |
| D2 | Vådområde Pilegård |
| E1 | Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke |
| E2 | Genslyngning af øvre del af Tubæk Å |
| E3 | Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej |
| F1 | Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å |
| H1 | Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest |
| J1 | Vådområde Bellevue Enge |
| J2 | Tilbageholdelse af Skvatten |
| K1 | Vådområde Holmegaard |
| K2 | Åbning af strækning af Skvatten |
| L1 | Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen |
| M1 | Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse |
| M2 | Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse |
| M3 | Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej |
| M4 | Vådområde Sølodderne |
| M5 | Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften |
| M6 | Vådområde Espegård |
| M7 | Tilbageholdelse af østligt tilløb til Sølodsgrøften |
| N1 | Tilbageholdelse af Risby Å ved Motorvejen |

A1 - Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø

Formål

Projektets formål er at mindske risikoen for oversvømmelser i Præstø ved at genskabe den tidligere kystlinje og hermed øge det volumen Tubæk Å kan stuve op i, når højvandslukket er lukket på grund af højvande i fjorden. Herved mindskes vandstandsstigningen.

Samtidig genskabes den oprindelige kystlinje, så den gamle del af Præstø fremhæves som en ø (halvø).

Figur 4-2	Genskabelse af den tidligere kystlinje i Præstø

Projektet

Figur 4-2 viser den omtrentlige tidligere kystlinje i Præstø, som den kan ses på gamle kort, der er vist som Figur 4-3 og Figur 4-4.

Ved den skitserede afgravning dannes et vandareal på 2,4 ha, hvilket nogenlunde svarer til den tidlige munding. Dette kræver afgravning af ca. 30.000 m3, hvis man regner med en gennemsnitlig vanddybde på 0,5 m. Det ekstra volumen, der kan bruges til opstuvning, dvs. det jordvolumen, der ligger over havniveau er 18.500 m3.

Højvandslukket bevares uændret.

Afgravningen vil kræve, at stierne omlægges. De rekreative arealer vil bliver mindsket, og spejderhytten skal flyttes. Afgravning og bortkørsel alene vil koste ca. 2 mio. kr., hvortil kommer væsentlige udgifter til ændring af stier, spejderhytten osv.

Alternativt er det muligt at skabe et tilsvarende volumen ved afgravning på "engen" lige vest for det foreslåede område, men det kan blive meget dyrt at bortskaffe det afgravede materiale, fordi området muligvis delvist er opfyldt med affald. Desuden vil det være udenfor den naturlige kystlinje.

Figur 4-3	Kystlinjen på de Høje Målebordsblade (1842-1899)

Figur 4-4	Kystlinjen i 1954

Konsekvenser

Projektet vil have stor betydning for Præstø by og er foreslået af Bevaringsforeningen. Det vil genskabe den tidligere kyst på bekostning af nuværende rekreative områder, der anvendes af spejderne og som plæner. Områdets fremtidige rekreative værdi for byen vil afhænge af den nærmere udformning af området.

Den nedre del af Tubæk Å vil skifte karakter og blive mere søpræget end i dag, idet vandhastigheden nedsættes. På grund af højvandslukket vil vandet fortsat være stort set fersk.

Der er ingen særlige naturværdier i dette område, herunder hverken beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter.

Sammenhæng med andre tiltag

Projektet vil ikke fysisk påvirke andre beskrevne tiltag og kan gennemføres uafhængigt af disse.

Projektets betydning for vandstanden i Præstø er ikke så stor i sig selv, og projektet skal ses i sammenhæng med mulighederne for tilbageholdelse i oplandet.

A2 – Diger og pumper i Præstø

Formål

Formålet med dette projekt er at beskytte bygninger i Præstø mod oversvømmelser ved at etablere lave diger på udsatte steder samt at bygge en pumpestation til at holde vandstanden under kote 1,5 m.

Projektet sigter udelukkende på beskyttelse mod oversvømmelser, der skyldes høj vandstand i Tubæk Å, når der er højvande i fjorden.

Projektet

Projektet indeholder flere tiltag, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden:

Kombineret sti og lavt dige syd for åen

Diger og terrænregulering til beskyttelse af bygninger

Grøft med pumpe

Pumpestation ved fjorden

De forskellige tiltag er vist på Figur 4-5 og i Bilag B.

Som sikringsniveau er valgt en vandstand på indersiden af højvandslukket på 1,5 m.

Figur 4-5	Diger og pumper i Præstø. Højdekurver for 1,00 m er vist med grøn streg, 1,50 m med gullig streg. Kombineret sti og lavt dige er vist med okker farve, lave diger med lilla og pumper med rød firkant.

Kombineret sti og lavt dige syd for åen

Der etableres en 310 m lang sti med overkant i kote 1,50 m. Nogle steder vil stien kun ligge lidt over terræn, men på det dybeste sted vil den være 0,5 m over det nuværende terræn. Det anbefales, at nordsiden af stien udføres med fladt anlæg, så den ikke kommer til at ligne et dige.

Stien sluttes til de to nuværende stier, der krydser åen ved henholdsvis Priesesstræde / Winsløwsvej og Antonivej / Per Thyges Torv.

Ved etablering af stien skal afvandingen af grundene ovenfor diget sikres med individuelle eller fælles dræn der føres gennem stien / diget og forsynes med højvandslukker.

Diger og terrænregulering

Figuren viser syv steder, hvor der er behov for terrænregulering eller lave diger for at sikre op til en vandstand på 1,50 m. Nogle steder er der kun tale om en meget beskeden terrænregulering over en kort strækning, mens der ved spejderhytten er tale om et 86 m langt dige, der nogle steder er mere end 0,5 m højt.

Den øvre del af campingpladsen ligger over kote 1,50 m, mens den laveste del kan sikres med et 220 m langt, ca. 0,50 m højt dige nær åen.

Flere af disse diger berører kun enkelte eller få grundejere og behøver derfor ikke blive udført som samlede projekter. Den samlede længde af de viste strækninger er 950 m.

Afvandingen af områder bag digerne skal sikres i nødvendigt omfang, for eksempel med afløb forsynet med højvandslukker. Ved campingpladsen kan det være nødvendigt at supplere med en pumpe. Flere steder er terrænregulering dog tilstrækkeligt.

Grøft med pumpestation

Området omkring Stadionvej ligger delvist under 1,0 m. Dette område blev tidligere afvandet med en grøft, der fortsatte over engen til åen, hvilket tydeligt fremgår af luftfoto fra 1954.

Det foreslås, at afvandingen af området ved Stadionvej sikres med en regnvandsledning med et højvandslukke ved den projekterede sti. Dette kombineres med en pumpe, der træder i funktion, når afvanding ved gravitation ikke er tilstrækkelig på grund af højvande.

Området afvandes nu gennem en regnvandsledning, som har udløb ved campingpladsen. I stedet for den foreslåede placering af pumpen kunne man måske i stedet med fordel placere den foreslåede pumpe på denne ledning. Før der træffes beslutning herom, skal ledningernes tilstand og faldforholdene vurderes nærmere.

Pumpestation

Der etableres en pumpestation nord for åen med en kapacitet på 3 m3/s. Pumpen træder i funktion når højvandslukket er lukket på grund af højvande i fjorden og vandstanden på indersiden stiger til mere end f.eks. 0,5 m. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.

Udgiften til anlæg af en pumpestation med denne kapacitet anslås til 7-8 millioner kr.

Konsekvenser

Konsekvenserne af disse tiltag er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.

Der vil ikke ske negativ påvirkning af naturmæssige værdier, bl.a. da der ikke sker inddragelse af § 3-områder, eller levesteder for bilag IV-arter.

Sammenhæng med andre tiltag

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre tiltag, idet placeringen af pumpestationen dog skal planlægges hensigtsmæssigt. De enkelte tiltag kan i stor udstrækning gennemføres uafhængigt af hinanden. Flere af digerne udføres af de rørte lodsejere.

A3 – Slyngning af Tubæk Å i Præstø

Formål

Formålet med dette tiltag er at forbedre vandløbskvaliteten på strækningen og øge variationen i landskabet.

Den nederste del af et vandløb, der løber gennem et fladt landskab er ofte naturligt stærkt mæandrerende. Det er dog usikkert, om vandløbet tidligere har været slynget på denne strækning, der er en tidligere fjordarm. De høje målebordsblade viser nogenlunde det nuværende lige forløb.

Projektet

Ved projektet udgraves to nye slyngninger på hhv. 207 m og 60 m. Desuden afbrydes åen over to strækninger på ca. 10 m hver. De overflødige vandløbsstrækninger tænkes bevaret, således at der bliver dannet to små øer. Adgang til den største af disse sikres med en gangbro.

Figur 4-6	Slyngninger i Præstø (lys blå). Tubæk Ås nuværende forløb afbrydes (orange), og der etableres en gangbro over åen (grøn).

De nye vandløbsstrækninger vil nogenlunde følge 1,0 m kurven og vil derfor ikke komme til at ligge dybt i terrænet.

Den regulativmæssige bundbredde af den nedre del af Tubæk Å øges fra 5,0 til 8,0 m ved st. 5481 og yderligere til 10,0 m ved Priesesstræde. De regulativmæssige dimensioner bruges for det nye forløb. Anlæg er 1:1 og bundkoten -0,75 m (ved Priesesstræde).

Der anlægges et Ø200 rør gennem afbrydelserne, således at der fortsat vil ske en vis vandbevægelse i de "døde" ender.

Det er beregnet, at projektet kræver udgravning af ca. 3100 m3 jord, hvoraf ca. 230 m3 bruges til opfyld. Resten køres bort. Anlægsomkostningerne anslås til 450.000 kr. inklusive gangbroen men eksklusive udgifter til deponering af overskudsjord. Såfremt den viser sig at være forurenet, kan udgifterne stige betydeligt.

Projektet kan alternativt udformes således, at dimensionen på de nye strækninger reduceres, men opfyldningen kun sker til kote 0, således at det tidligere forløb træder i funktion ved store afstrømninger. Herved ville vandhastigheden på de nye strækninger blive større og vandløbet ville blive lidt mindre "kanalagtigt". Hvis man vælger at undersøge denne mulighed nærmere, skal der laves hydrauliske beregninger, således at det sikres, at der ikke sker yderligere opstuvning opstrøms ved store vandføringer.

Konsekvenser

Projektet øger den fysiske variation i vandløbet og vil gøre engen landskabeligt mere spændende.

Der er ingen særlige naturværdier i området, herunder ingen beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter. Derfor sker der ingen negativ påvirkning af eksisterende naturværdier.

Omkostningerne til pleje af området vil formentligt stige, men det afhænger af hvordan øen udnyttes.

Sammenhæng med andre tiltag

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre af de beskrevne tiltag, bortset fra at det sidste slyng er omfattet af forslaget om genskabelse af den tidligere kystlinje.

C1 - Udlægning af gydegrus og ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle

Formål

Projektet har til formål at forbedre levevilkårene for dyrelivet i stærkt strømmende vand, herunder især gydemulighederne for ørred, ved udlægning af gydegrus på en ca. 650 m lang strækning mellem Mønvej og Jungshovedvej.

Figur 4-7	Tubæk Møllevej broen. Strækningen her har meget stort fald

Strækningen er vist på Bilag A, og et længdeprofil er medtaget som Bilag E.

Projektet

Regulativ

Regulativet fra 2002 fastlægger bundkoter ved Tubæk Møllevej og Jungshovedvej, men ikke direkte for Mønvej. Det er dog angivet, at faldet på strækningen er 0,27 ‰ og bundbredden 5,0 m, hvilket svarer til en regulativmæssig bundkote ved Mønvej på 1,93 m.

Regulativet angiver ikke en egentlig skikkelse for strækningen mellem Tubæk Møllevej og Jungshovedvej, men angiver blot, at faldet på strækningen er "efter terræn" og bundbredden "fri".

Opmåling

Opmålingen fra 2012 viser, at Tubæk Å er uddybet mellem Mønvej og Tubæk Møllevej, således at bunden ligger væsentligt under den regulativmæssige bund.

Stryget ved den tidligere mølle umiddelbart nedenfor Tubæk Møllevej har et meget stort fald (op til 20 ‰), mens strækningen nærmest Jungshovedvej er præget af opstuvning fra fjorden.

Figur 4-8	Strækningen lige opstrøms for broen har meget ringe fald og er overuddybet

Ny skikkelse

Ved projektet fastholdes de regulativmæssige koter ved Mønvej og Jungshovedvej, mens koten sænkes ved Tubæk Møllevej (Tabel 5).

Tabel 5	Skitseforslag til ændring af stryg ved Tubæk Møllevej

| Station | Sted | Bundkote regulativ | Bundkote projekt | Fald nu ‰ | Fald projekt ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4447 | Mønvej, udløb | 1,93 | 1,93 | 0,27 | 0,27 |
|  |  |  |  | 0,27 | 4,23 |
| 4664 | Tubæk Møllevej, midt | 1,87 | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 4,99 | 3,03 |
| 5109 | Jungshovedvej, indløb | -0,35 | -0,35 |  |  |
|  |  |  |  | 0,48 | 0,48 |

I forhold til opmålingen betyder projektet, at bunden i gennemsnit hæves med ca. 25 cm. Opfyldningen vil kræve ca. 800 m3 gydegrus. Stenmaterialet fra det eksisterende stryg genbruges så vidt muligt.

Bunden kan formentlig med fordel indsnævres til 4 m på St. 4447- 4900, da faldet bliver større end nu. Bundbredden på 5 m opretholdes på de nederste 150 m, der stadig vil være stuvningspåvirket, omend i lidt mindre grad end nu.

Konsekvenser

Broen ved Tubæk Møllevej

Funderingen af broen ved Tubæk Møllevej skal vurderes nærmere, således at det sikres, at sænkningen af bunden (med ca. 87 cm) ikke påvirker broens fundament.

Natur

Ved projektet skabes ca. 2600 m2 gydeområde.

Ørreder kan passere det nuværende stryg, men faldet er meget stort, og passage er vanskelig for langsomt svømmende fisk og smådyr. Faunapassagen forbedres derfor med projektet.

Stryget er en kendt vinterlokalitet for vandstær. Vandstær er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, men ca. 1000 fugle ses om vinteren. Vandstær kræver en stenet, lavvandet vandløbsstrækning samt vand, der strømmer så hurtigt, at det bruser. Ved udjævning af faldet forringes biotopens værdi for vandstær, og det er usikkert, om den fortsat vil være en fast vintergæst ved Tubæk Mølle. I alle tilfælde bør store strømsten bevares på strækningen for at skabe turbulens i vandet.

Langs Tubæk Å ligger der på begge strækninger § 3-eng med naturværdien 3. Artslisten for området tyder på, at der er tale om kultureng, og der er kun registreret krybhvene som egentlig fugtigbundsart. Eutrofiering er nævnt som en trussel, men oversvømmelse med næringsrigt vand vurderes ikke at betyde tab af væsentlige naturmæssige værdier. Artslisten tyder på, at området i dag allerede er relativ tørt, bl.a. forekomst af knold-ranunkel. En sænkning af vandstanden kan yderligere forværre dette, men vurderes ikke at betyde tab af væsentlige naturmæssige værdier.

En mose/rigkær med naturværdien 2 og bl.a. trævlekrone, vinget perikon og topstar ligger nord for Jungshovedvej og vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Oversvømmelser og afvanding

Konsekvenserne med hensyn til afvanding og oversvømmelser er ikke beregnet, men vurderes at være små. Vandstanden sænkes på strækningen ovenfor Tubæk Møllevej, men øges nedenfor. Den første del ligger dog meget dybt i terrænet, så her vil en bundhævning ikke have betydning for afvandingen af de tilstødende arealer. Det bør dog undersøges, om ændringen påvirker afvandingsforholdene på den nederste del. De kendte dræn berøres ikke.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet vil ikke have betydningen for andre af de beskrevne projekter.

C2 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej

Formål

Projektets formål er at opstuve vand ved Mønvej for at mindske vandstandsstigning i Præstø By ved ekstrem afstrømning, når slusen er lukket på grund af højvande i fjorden.

Projektet

Ved projekt opstuves Tubæk Å ved Mønvej ved vandføring over medianmaksimum.  Vejunderføringen ved Mønvej er ret bred, og projektet kræver derfor, at profilet ændres med en kort dæmning foran underføringen.

Figur 4-9	Tubæk Å løber her under Mønvej

I en oversvømmelsessituation, hvor kapaciteten udnyttes maksimalt, dannes en langstrakt lavvandet sø, der strækker sig knap 2 km indtil Beldringevej. Området lige opstrøms Mønvej er den tidligere mølledam for Tubæk Mølle. Størstedelen af det oversvømmede område er naturarealer eller enge.

Figur 4-10	Det mulige oversvømmede område

Anlægsomkostningerne for en passiv løsning skønnes til 250.000 kr.

Konsekvenser

Tilbageholdelse

Projektet vil kunne tilbageholde 307.700 m3 vand ved opstuvning til kote 4,0 m. Herved oversvømmes 42,9 ha med en gennemsnitlig dybde på 72 cm.

Anlægsomkostningerne vil være større end ved et tilsvarende projekt længere opstrøms i systemet, fordi vandløbet her er stort, men til gengæld er der sikkerhed for, at stor afstrømning "fanges", selvom den hovedsageligt skyldes skybrud over et mindre delopland.

Natur

Længst mod øst findes to § 3-engområder syd for åen og nord for åen findes et § 3-overdrev og en strækning uden § 3-områder. § 3-overdrevet og den østlige § 3-eng har naturværdi 3, mens den vestlige § 3-eng har naturværdi 4. Mod øst findes en § 3-mose med naturværdien 3. Området er ikke afgræsset og er noget tilgroet, både med vedplanter og høje urter, ligesom der er nogen dræning. Artslisten for området rummer 41 arter, herunder angelik, toradet star, kær-galtetand og flere andre relativt almindelige fugtigbundsplanter. Længere mod vest findes § 3-overdrev og § 3-mose syd for åen og § 3-eng og § 3-mose nord for åen.

Alle områderne, bortset fra overdrevet (naturværdi 4) er vurderet til at have naturværdien 3. Områderne mangler generelt drift. Der er ikke konstateret bilag IV-arter i området, de nærmeste fund er således springfrø i vandhuller i Skibbinge by.

Projektet vil medføre, at området bliver vådere, hvilket vil være positivt for nogle områder, men også øge eutrofieringen og vanskeliggøre pleje. Store oversvømmelser vil være forholdsvis sjældne. Naturtilstanden i området vurderes ikke at blive forbedret som følge af projektet, og nogle arter kan risikere at forsvinde. Der vurderes imidlertid, at der ikke går væsentlige interesser tabt ved at sætte vand på området.

Sammenhæng med andre projekter

Oversvømmelserne i en situation med ekstrem afstrømning vil oversvømme 42,9 ha

Tilbageholdelsesprojekterne skal vurderes i sammenhæng.

D1 – Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å

Formål

Formålet med projektet er at genåbne den nedre del af tilløbet fra Ammendrup, der nu er rørlagt. Tilløbet har stort fald og kunne blive et fint lille vandløb.

På den nederste del kunne der formentlig skabes periodiske oversvømmelser af engen langs Tubæk.

Figur 4-11	Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å

Tilløbet til Tubæk Å fra Ammendrup er rørlagt på strækningen mellem Bellevuevej og åen. Det foreslås at åbne denne strækning som et 504 m langt slynget forløb. Forløbet bestemmes af terrænforholdene på den øverste del, hvor der er en tydelig dal. På den sidste del er terrænet mere jævnt (Figur 4-12).

Figur 4-12	Terræn langs det projekterede åbne forløb af tilløb fra Ammendrup

Vandløbet vil få et stort fald på den første del, som det fremgår af terrænets profil langs det skitserede vandløb. Det skønnes, at faldet på det åbnede vandløb vil blive ca. 10 ‰ på de første 300 m, hvorefter det gradvist reduceres til nær 0.

Tilløbet løber ud i Tubæk Å kort opstrøms den tidligere mølledam til Tubæk Mølle, der nu er opfyldt af sediment og tilgroet.

Anlægsomkostningerne skønnes til 150.000 kr.

Konsekvenser

Ved åbningen af vandløbet vil der blive genskabt en fin vandløbstrækning. En mindre del af strækningen vil formentlig kunne anlægges med et fald, der gør den velegnet til gydning (4 ‰).

Åbningen af vandløbet vil næppe påvirke afvandingen af de marker, det passerer, bortset fra engen. Åbningen vil dog påvirke arealanvendelse (bræmmer) og arrondering.

I dag er områderne dyrket mark, og der er ingen særlige naturværdier i området, herunder ingen beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre af de beskrevne projekter.

På grund af faldforholdene vil en mulig genslyngning af Tubæk Å kun påvirke en kort strækning af den åbnede strækning.

D2 – Vådområde Pilegård

Formål

Projektets formål er at fjerne kvælstof, således at tilførslen til Præstø Fjord reduceres.

Projektet

Projektet vil afbryde dræn og grøfter i et 6,4 ha stort område lige opstrøms for den tidligere mølledam ved Tubæk Mølle. Området er ikke i omdrift.

Figur 4-13	Muligt vådområde ved Pilegård

Det direkte opland til vådområdet er 34 ha. Det består af lerjord og er næsten helt opdyrket.

Områdets afvanding er ikke nærmere undersøgt, og det vides derfor ikke, om det er muligt at afbryde dræn, som foreslået.

Anlægsomkostningerne kan først fastlægges efter nærmere undersøgelser. De anslås til 100.000 kr.

Konsekvenser

En beregning efter Naturstyrelsens gældende anvisning viser, at der vil kunne fjernes ca. 480 kg N årligt i projektområdet. Dette svarer til 75 kg N / ha projektområde. Som projektet er skitseret, lever det således ikke op til kravet om en effektivitet på mindst 113 kg N / ha projektområde. Det skyldes, at det direkte opland er forholdsvis lille, og at projektarealet allerede er taget ud af omdrift.

Den sydlige del af området er en § 3-mose med naturværdien 3. Området er ikke afgræsset og er noget tilgroet, både med vedplanter og høje urter, ligesom der er nogen dræning og tegn på eutrofiering. Artslisten rummer bl.a. angelik, toradet star, kær-galtetand og flere andre relativt almindelige fugtigbundsplanter. I et vandhul i mosen lever grøn frø, mens der er konstateret ubestemte padder i en sø længere mod nord i området.

Projektet vil formentlig medføre, at § 3-området bliver vådere, hvilket vil være positivt, men også øge eutrofieringen og vanskeliggøre pleje. Naturtilstanden i området vurderes ikke at blive væsentligt forringet som følge af projektet, og der er ikke væsentlige naturinteresser, der går tabt. Påvirkningen af padder vurderes ikke at være væsentlig negativ.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Afbrydning af dræn kan gennemføres uafhængigt af andre beskrevne tiltag.

Projektet vil dog blive påvirket af et eventuelt genslyngningsprojekt, som øger hyppigheden af oversvømmelser i projektområdet. Det er muligt, at genslyngning kan kombineres med afbrydelse af dræn, således at man herved kan fjerne tilstrækkeligt med kvælstof til at opfylde kravene. Det kræver dog, at projektarealet deles op, så en del anvendes til nedsivning / overrisling med vand fra det direkte opland, mens arealet nærmest Tubæk Å anvendes til periodevis oversvømmelse. (Det samme areal må ikke anvendes to gange.)

E1 – Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke

Formål

Projektets formål er at øge den fysiske variation i vandløbet og hermed forbedre dets kvalitet. Samtidig er der mulighed for at skabe periodiske oversvømmelser af det vandløbsnære areal og hermed omsætte og tilbageholde næringsstoffer. Endelig vil projektet øge områdets landskabelige værdi, herunder udsigten fra Beldringe Kirke.

Figur 4-14	Slyngninger ved Beldringe Kirke

Projektet

Engene har været afvandet gennem lang tid, som det fremgår af det Høje Målebordsblad (1842-1899). Original 1 matrikelkortet, der var gyldigt fra 1806-1860 viser ligeledes åens nuværende forløb på denne strækning. Åens tidligere forløb fremgår således ikke af de historiske kort, og det foreslåede nye forløb er derfor tegnet på fri hånd. Af anlægstekniske grunde passerer de nye forløb forbi de langstrakte søer. Disse søer er rester af det tidligere afvandingssystem.

Ved projektet udgraves 707 m nye slyng, som erstatter 450 m nuværende vandløb.

Slynget vil begynde ved Tubæk Ås nuværende st. 1850, som har en regulativmæssig bundkote på 2,61 m DVR90 og slutter ved den nuværende st. 2300, som har en regulativmæssig bundkote på 2,49 m DVR90. Vandløbets regulativmæssige skikkelse er vist i Tabel 6.

Tabel 6	Regulativmæssig skikkelse af øvre del af Tubæk Å

| St. | Bund (m DVR90) | Bundbredde (m) | Fald (‰) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5,58 |  |  | Hovedvejen |
|  |  | - | - |  |
| 720 | 3,28 |  |  |  |
|  |  | 3,0 | 0,6 |  |
| 1802 | 2,63 |  |  | Beldringevej |
|  |  | 5,0 | 0,27 |  |
| 4661 | 1,81 |  |  | Tubæk Møllevej |

Terrænet ved slynget ligger i kote 3,75 m, og det vil være en fordel at hæve vandløbsbunden til f.eks. kote 2,90 m ved indløb til slynget, hvorved faldet på den nye strækningen vil blive 0,56 ‰. Slynget kan udføres med en bundbredde på 4,0 m.

Vandløbsbunden hæves således med ca. 30 cm. Denne hævning vil bevirke en opstuvning opstrøms for Beldringevej (hævningen svarer til det regulativmæssige fald på 500 m). Det vil derfor være nødvendigt at vurdere behovet for at forbedre vandløbets kvalitet på denne strækning.

Anlægsomkostningerne anslås til 500.000 kr.

Konsekvenser

For så vidt angår nordsiden af den berørte strækning skønnes det umiddelbart muligt at undgå afvandingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle dræn kan føres videre til vandløbet nedstrøms den nye slyngning. Terrænforholdene gør, at der næppe bliver problemer med afvandingen mod syd.

Strækningen opstrøms Beldringevej skal vurderes nærmere, men umiddelbart ser det ud til, at det kun er selve ådalen, der påvirkes.

Nedenfor Beldringe Kirke findes § 3-eng syd for åen, og i engen ligger to vandhuller. Engen har naturværdi 3 og er levested for en række almindelige fugtigbundsarter som knæbøjet rævehale, eng-karse og top-star, men ikke nogen ualmindelige. Engen afgræsses, men ikke helt i tilstrækkeligt omfang, ligesom eutrofiering er et problem. I de to vandhuller lever grøn frø.

Selve udgravningen til nye slyngninger vil inddrage mindre dele af § 3-engen, ligesom der vil være en midlertidig påvirkning af lidt større dele af arealet. Inden det besluttes præcis, hvor slyngningerne laves, bør der laves en detaljeret feltkortlægning der fastslår, om nogle mindre delområder skal friholdes for påvirkninger. Som udgangspunkt er der ikke konstateret sjældnere arter, som vil være sårbare over for en påvirkning og ikke vil kunne genindfinde sig på arealerne efter en anlægsfase.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet skal vurderes sammen med nærliggende andre restaureringsprojekter for Tubæk Å (se næste afsnit).

Projektet med opstuvning af Tubæk Å ved Mønvej (C2) vil bevirke periodevis oversvømmelse af dette område, men da oversvømmelserne ved opstuvning vil være kortvarige og sjældne, vil der ikke være en konflikt.

E2 – Genslyngning af øvre del af Tubæk Å

Formål

Projektets formål er at forbedre Tubæk Ås vandløbskvalitet samt at tilbageholde og omsætte næringsstoffer ved periodiske oversvømmelser af de vandløbsnære arealer.

Projektet

De Høje Målebordsblade (1842 -1899) viser et tidligere forløb af åen, hvor en del af de oprindelige slyngninger var bevaret. Disse slyngninger blev fjernet i 1950'erne, hvor åen blev udrettet. Ved projektet genskabes disse slyngninger som vist med gult på Figur 4-15.

Figur 4-15	Slyngninger på øvre del af Tubæk Å (gult viser historiske slyngninger, der beskrives under tiltag E2, mens lyseblåt viser slyngninger ved Beldringe Kirke som tiltag E1).

De foreslåede genskabte slyng omfatter strækningen st. 350 – st. 1250 samt st. 2500-2650 som erstattes med hhv. 1337 og 188 m nyt slynget vandløb. Tubæk Å bliver herved 475 m længere.

Konsekvenser

Ved genslyngningen forbedres vandløbets kvalitet, idet den fysiske variation øges.

Desuden hæves vandløbet i terrænet, således at oversvømmelser af den vandløbsnære arealer bliver hyppigere, hvorved der aflejres sediment og fosfor samt omsættes kvælstof.

De vandløbsnære arealer er ikke i omdrift, og det vurderes umiddelbart, at de landbrugsmæssige konsekvenser vil være ret små. Der skal dog foretages en hydraulisk beregning og en beregning af afvandingsforholdene, ligesom dræn fra de tilstødende marker skal vurderes.

På den østlige strækning findes § 3-eng med naturværdien 3 og arter som nikkende star, kær-star og angelik. Området er uden drift og præget af tilgroning, ligesom eutrofiering er et problem.

Mod vest findes § 3-eng syd for åen samt § 3-mose og § 3-eng nord for åen. § 3-mosen er vurderet til at have naturværdi 2, mens engen nord for åen har naturværdi 3 og engen syd for åen naturværdi 4. Mosen er uden pleje i dag og fremstår relativt tilgroet, men også med positive strukturer. Der vokser bl.a. eng-nellikerod og en række almindelige fugtigbundsarter, men ikke sjældnere arter. Der er identificeret plejebehov i form af bekæmpelse af invasive arter, nedsætte eutrofiering, øge afgræsning, ophøre dræning og gennemføre slåning/høslet. Engen rummer en del tørbundsarter som tyder på dræning, men her vokser også fugtigbundsarter og f.eks. vinget perikon.

På størstedelen af strækningen findes § 3-områder langs med vandløbet og udgravning til nye slyngninger vil inddrage mindre dele af disse arealer, ligesom de vil være en midlertidig påvirkning af lidt større dele af arealet. Inden det besluttes, hvor slyngningerne laves, bør der laves en detaljeret feltkortlægning, der fastslår, om nogle mindre delområder bør friholdes. Særligt bør det tilstræbes at mindske påvirkningen af mosen med naturværdi 2, og voksestedet for vinget perikon bør friholdes for påvirkning.

Figur 4-16	Vandløbsnære arealer lige opstrøms Beldringevej. Fårene er godt i gang med at bekæmpe Kæmpebjørneklo

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet skal vurderes i sammenhæng med det foregående projekt med slyngninger nær Beldringe Kirke og de to projekter kan eventuelt gennemføres som faser af et samlet projekt. Slyngningerne opstrøms Beldringevej kan gennemføres først og vil ikke påvirke projektet ved Beldringe Kirke.

Projektet skal også ses i sammenhæng med tiltag E3, som omtalt nedenfor.

E3 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej

Formål

Projektets formål er at tilbageholde vand ved opstuvning opstrøms Beldringevej for hermed at reducere mulige oversvømmelser i Præstø By.

Projektet

Broen har en 5,1 m bred åbning og har stor kapacitet til at klare en stor afstrømning uden opstuvning. Ved projektet etableres en kort dæmning i en bue foran broen med rørgennemføring, der svarer til medianmaksimum. Dæmningen laves med et overløb, således at vejen ikke oversvømmes.

Figur 4-17	Broen hvor Beldringevej krydser Tubæk Å

Ved projektet stuves åen op til kote 5,0 m i perioder med ekstrem afstrømning. Herved oversvømmes 11 ha med en gennemsnitsdybde på 55 cm, således at der tilbageholdes 60.000 m3.

Konsekvenser

Opstuvningen sker på de § 3-områder, som er beskrevet under tiltag E2. Der er ikke konstateret padder i området.

Projektet vil formentlig medføre, at § 3-områderne bliver vådere, hvilket vil være positivt, men også øge eutrofieringen og vanskeliggøre pleje. Særligt vandparkering på mosen med god naturværdi (2) vurderes at være problematisk. Vandtilbageholdelse på engområderne, især syd for åen, er mindre problematisk. Tilbageholdelse her vil ændre naturværdierne, men uden at væsentlige interesser går tabt, bl.a. fordi vinget perikon generelt vokser på relativt næringsrige steder. Der bør laves en ny registrering i området for at sikre, at væsentlige værdier ikke går tabt. Hvis områderne bliver vådere kan det vanskeliggøre en fremtidig drift på arealerne med risiko for yderligere tilgroning.

Figur 4-18	Tilbageholdelse opstrøms Beldringevej

Projektet kræver, at vandløbet lægges i rør på en kort strækning under dæmningen umiddelbart opstrøms broen. Dette vil ikke påvirke fiskenes muligheder for at passere, men mulighederne for andre dyr forringes. Der er dog heller ikke nu etableret faunapassage for landdyr under broen.

Sammenhæng med andre projekter

Ved projekteringen skal der tages hensyn til eventuel hævning af vandløbsbunden ved genslyngning af strækningen neden for broen.

F1 – Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å

Formål

Formålet med projektet er at genåbne den nedre del af tilløbet fra Bellevue, der nu er rørlagt.

Projektet

Tilløbet til Tubæk Å fra Bellevue løber gennem skov. Det er rørlagt på strækningen mellem Bellevuevej og åen. Det foreslås at åbne denne strækning som et 708 m langt slynget forløb Figur 4-19.

Figur 4-19	Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å

Forløbet er foreslået med mange slyng på den første del af strækningen for at reducere faldet, således at strækningen bliver egnet til gydning af ørreder. Uden disse slyngninger ville de første 200 m få et fald på ca. 10 ‰, men slyngningerne skaber i stedet en 400 m lang strækning med et fald på ca. 5 ‰. Terrænet langs den foreslåede strækning er vist på Figur 4-20.

Figur 4-20	Terræn langs det projekterede åbne forløb af tilløb fra Bellevue

Det er muligt at variere faldet på strækningen, så kun en del bliver egnet tid gydning og resten får større fald. Herved vil påvirkningen af marken blive mindre.

På de sidste 300 m er terrænet fladt, og de historiske kort viser også, at der her var en mose. Der vil være mulighed for at skabe periodiske oversvømmelse på denne strækning ved at lægge det ny vandløb nær terræn.

Anlægsomkostningerne anslås til 150.000 kr.

Konsekvenser

Ved åbningen af vandløbet vil der blive genskabt to meget forskellige vandløbsstrækninger, hvoraf den øvre del vil være egnet til gydning. Samtidig skabes forbindelse til den åbne vandløbsstrækning opstrøms Bellevuevej.

Åbningen vil påvirke arealanvendelsen (bræmmer) og arrondering af ca. 1,5 ha, der nu er i omdrift. Åbningen af vandløbet vil næppe påvirke afvandingen af de marker, det passerer, bortset fra engen.

På den nordlige del af strækningen fritlægges vandløbet gennem en § 3-mose. Mosen har naturværdi 3 og behov for øget pleje, ligesom den er præget af eutrofiering. Her vokser en lang række fugtigbundsarter, uden egentlige sjældenheder, bl.a. top-star og kær-snerre. Selve udgravningen til nye slyngninger vil inddrage mindre dele af § 3-mosen, ligesom der vil være en midlertidig påvirkning af lidt større dele af arealet. Inden det besluttes præcist hvor slyngningerne laves, bør der laves en detaljeret feltkortlægning til vurdering af, om nogle mindre delområder bør friholdes for påvirkninger. Som udgangspunkt er der ikke konstateret sjældnere arter som vil være sårbare over for en påvirkning og ikke vil kunne genindfinde sig på arealerne efter en anlægsfase.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre beskrevne projekter.

H1 – Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest

Formål

Formålet med dette projekt er at åbne 1720 m rørlagte vandløbsstrækninger og genskabe vandløbene som levested for planter og dyr. Samtidig restaureres den åbne del af Hastrup Bæk.

Projektet

Den offentlige (nedre) del af Hastrup Bæk er 553 m. Der er ikke krav til skikkelsen, bortset fra en kort rørlagt strækning og to overkørsler, alle i Ø100. Vordingborg Kommune har for nylig restaureret denne strækning.

Projektet vil åbne det rørlagte private (øvre) vandløb (Figur 4-21). Forslaget følger nogenlunde det tidligere forløb, som kan ses på de Høje og de Lave Målebordsblade. Det rørlagte vandløb følger formentlig dette forløb, og ikke den tynde røde streg, der ses på figuren.

Figur 4-21	Åbning af den øvre del af Hastrup Å og den nedre del af vandløbet Dyrlev Vest (mod sydøst). Til højre ses Skvatten.

Projektet vil genskabe 1480 m åbent vandløb fra Hastrup til begyndelsen af den nuværende åbne strækning. De første 600 m vil få et stort fald (16 ‰), mens de sidste 800 m vil få et fald på 2,5 ‰.

Desuden åbnes 240 m af vandløbet Dyrlev Vest, som får et fald på 8-9 ‰. Strækning opstrøms er nu åben.

Anlægsomkostningerne anslås til 500.000 kr.

Konsekvenser

Projektet vil genskabe et mindre, åbent vandløb og være en naturmæssig gevinst. I dag er områderne dyrket mark, og der er ingen særlige naturværdier i området, herunder hverken beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter. Springfrø lever dog i nogle vandhuller umiddelbart syd for området, hvor den genslyngede å placeres.

Projektet vil have dyrkningsmæssige konsekvenser med hensyn til arrondering og bræmmer.

Da terrænet har stort fald, forventes det, at det nye vandløb ikke vil få væsentlige konsekvenser for områdets afvanding, men drænforholdene skal vurderes nærmere. Der er et større rørlagt tilløb fra højre midt på strækning samt et i begyndelsen. Disse og andre rørlagte vandløb og dræn skal sikres.

Sammenhæng med andre beskrevne projekter

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre tiltag og vil heller ikke påvirke andre projekter. Topografien egner sig ikke til tilbageholdelse af vand for at undgå oversvømmelser nedstrøms.

J1 - Vådområde Bellevue Enge

Formål

Ved Bellevue Enge passerer vandløbet Skvatten et område, der tidligere har været eng og mose. En del af området er i dag beskyttet af et dige og afvandet med pumpe. Det er muligt at lave et vådområdeprojekt her med det formål, at udledningen af næringsstoffer til Præstø Fjord mindskes.

Projektet

Projektet omfatter det nuværende pumpelag nord for Skvatten. Ved projektet nedlægges pumpestationen og Skvatten omlægges, så den løber i gennem området. Når pumpen slukkes, stiger grundvandsstanden, og der vil opstå nogle små permanente søer, som kun har forbindelse til Skvatten ca. 100 dage om året, når vandføringen er høj.

Figur 4-22	Vådområdeprojekt Bellevue Enge. Pumpen (gul) slukkes, det nuværende vandløb afbrydes (orange) og et nyt vandløb anlægges (lilla). Slukningen af pumpen medfører at der opstår permanente søer. Desuden omlægges dræn (lys blå) og drænvandet ledes til fordelingsgrøfter (pink).

Desuden omlægges dræn fra oplandet, således at drænvandet overrisles i de områder, der ikke oversvømmes.  Dette område er i dag i omdrift, og projektet vil øge områdets naturværdi.

Konsekvenser

Det er beregnet, at forslaget vil kunne reducere kvælstofudledningen med 968 kg N / år svarende til 102 kg N / ha projektområde. Anlægsomkostningerne er anslået til 370.000 kr.

I dag er områderne dyrket mark, og der er ingen særlige naturværdier i området, herunder hverken beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter.

Sammenhæng med andre projekter

Forundersøgelsen omfattede tillige området syd for Skvatten. Dette område rummer værdifuld natur, og det udarbejdede forslag bestod derfor udelukkende i overrisling af en mindre del af området med drænvand gennem flere fordelingsgrøfter. Et sådant projekt ville kunne gennemføres uafhængigt at det beskrevne.

Samme område er omfattet af projekt J2. Eventuelle oversvømmelser ved J2 forventes at være sjældne og kortvarige, således at der næppe er en egentlig konflikt.

J2 - Tilbageholdelse af Skvatten

Formål

Formålet med dette projekt er at tilbageholde vand ved ekstrem afstrømning for herved at mindske risikoen for oversvømmelser længere nede i vandløbssystemet.

Projektet

På grund af terrænforholdene er der er ingen af de veje, der krydser Skvatten, som giver mulighed for tilbageholdelse af vand. Det er imidlertid muligt at etablere en kort dæmning tværs over vandløbet. Herved kan man tilbageholde vand i det samme område, som er beskrevet i vådområdeprojektet (J1).

Figur 4-23	Tilbageholdelse af Skvatten. Lys blå viser kote 23,50 m, hvilket er det maksimale område, der kan oversvømmes, mens gul streg viser kote 23,00 m, hvilket svarer til behovet.

Ved opstuvning til kote 23,50 m kan man tilbageholde 243.000 m3, men oplandet er kun 8,7 km2 og der er derfor kun brug for at tilbageholde 80.000 m3, hvilket svarer til kote 23,00 m. Det oversvømmede areal vil være 24 ha og får en gennemsnitsdybde på kun 33 cm.

Anlægsomkostningen anslås til 100.000 kr.

Konsekvenser

Det oversvømmede areal består hovedsagelig af natur og eng. Marken mod nordøst er i omdrift, men indgår i vådområdeprojektet (J1).

Området rummer værdifuld natur. Nordøst for åen findes et mindre areal med § 3-eng og § 3-mose med en vurderet naturværdi på 3.  I § 3-mosen vokser bl.a. sværtevæld og toradet star, men generelt vidner artslisten om relativt eutrofe forhold og mosen fremstår tilgroet.  Artslisten for § 3-engen vidner ligeledes om relativt eutrofe forhold med arter som toradet star, kryb-hvene og knæbøjet rævehale.

Syd og vest for åen findes større områder med § 3-eng og § 3-mose samt fem vandhuller. Områderne længst mod vest (to moseområder og et engområde) er vurderet til naturværdi 2, mens øvrige områder (to større engområder og et moseområde) har naturværdi 3.

I mosen er artslisten meget lang og indeholder også en del skovtilknyttede arter, hvilket tyder på længerevarende tilgroning. Der er her fundet bl.a. vinget perikon, seline og tykakset star, og naturværdien vurderes som lidt højere end på ovennævnte enge.

§ 3-engen mod vest (naturværdien 2) rummer bl.a. hjertegræs, blågrøn star, hirse star, tykakset star, nikkende star og sump-kællingetand. § 3-mosen mod nord (naturværdien 2) har en lang artsliste, og der er bl.a. fundet hjertegræs, kær-ranunkel, blågrøn star, tormentil, tykakset star og nikkende star.

I områdets vandhuller er der fundet grøn frø og en ubestemt brun frø (butsnudet frø, spidssnudet frø eller springfrø).

Skaderne ved oversvømmelse afhænger af varighed og årstid. Oversvømmelserne vil være kortvarige og sjældne, og skaderne vil derfor være begrænsede. Oversvømmelse af naturområderne med naturværdi 2 vil dog betyde tab af naturmæssige værdier på grund af tilførsel af næringsrigt vand.  Det vurderes, at særligt engområdet med hjertegræs og hirse-star er sårbart over for tilførslen.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet dækker vådområdeprojekt J1, men det vurderes ikke, at der er konflikt mellem de to projekter, og de kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Tilbageholdelsesprojektet skal vurderes i sammenhæng med andre lignende projekter.

K1 – Vådområde Holmegaard Enge

Formål

Formålet med dette projekt er at reducere tilførslen af næringsstoffer til Præstø Fjord ved at etablere et vådområde ved Allerslev by.

Projektet

Ved projektet afbrydes en pumpestation, hvorved der opstår en lille sø. Samtidig afbrydes Skvatten umiddelbart syd for Allerslev, og vandet føres gennem et nyt vandløb gennem den nye sø og et stryg tilbage til det eksisterende vandløb. Den eksisterende sø påvirkes ikke.

De dræn, der nu leder til pumpestationen, afbrydes og drænvandet overrisles direkte på terræn eller gennem fordelergrøfter, således at bliver omsat kvælstof i vådområdet.

Desuden føres vandet fra banegrøften ud i fordelingsgrøfter, således at kvælstof fra dette vand kan blive omsat på arealet mellem banen og Skvatten. En oversigtstegning over projektet kan ses på Figur 4-24.

Anlægsudgifterne anslås til 480.000 kr.

Figur 4-24	Vådområdeprojekt Holmegaard Enge. Pumpen (gul) slukkes, og det eksisterende vandløb afbrydes (brun) og ledes gennem et nyt slynget forløb. Der dannes herved en lille sø. Desuden omlægges dræn (lysblå) og drænvandet ledes i fordelergrøfter. Endvidere ledes vandet fra banegrøften ud på terrænet i fordelergrøfter (pink). Den røde linje afgrænser det påvirkede område.

Konsekvenser

Det er beregnet, at de to delprojekter kan fjerne 604 kg N /år, hvilket med et projektareal på 6 ha svarer til 103 kg N / ha.

Projektet i det sydlige område vil forbedre områdets natur ved at danne en ny lille sø og to vandløbsstrækninger med pænt fald. Området er nu dels en granbevoksning, dels marker i omdrift.

I området findes en § 3-sø, en § 3-eng og en § 3-mose. Alle områderne er vurderet til naturværdi 3. I søen er der fundet grøn frø og en ubestemt brun frø (butsnudet frø, spidssnudet frø eller springfrø).

På § 3-engen er bl.a. fundet toradet star, blære-star og angelik. Der er ingen pleje i dag, og det er tydligt, at der er dræning af området. Der er identificeret behov for at nedsætte eutrofiering og gennemføre slåning/høslet. I § 3-mosen er der bl.a. fundet eng-nellikerod, trævlekrone og toradet star. Der er ikke drift i området i dag, og det er anbefalet at pleje ved rørskær.

Der graves ud til vandløb gennem § 3-mosen og fordelergrøfter i området med eng. Udgravningerne kan potentielt medføre tab af naturværdier, men ved at tilrettelægge arbejdet omhyggeligt kan påvirkningerne minimeres.

Delprojektet med omlægning af banegrøften vil føre yderligere næringsstoffer til arealet mellem grøften og banen, men engområdet rummer ikke værdifuld natur. Det er dog beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Sammenhæng med andre projekter

Vådområdeprojektet ligger opstrøms Bellevue Enge projektet, og Holmegaard Enge projektet vil derfor betyde, at der ledes lidt mindre kvælstof til Skvatten. Det vil imidlertid ikke ændre kvælstofberegningerne for Bellevue Enge.

Det nuværende projektforslag tilfører ikke yderligere vand til området. Hvis oplandet til banegrøften øges, for at kunne fjerne mere kvælstof, vil vandmængden derimod stige, hvilket vil påvirke området i situationer med stor afstrømning. Den rørlagte del af Skvatten nedenfor projektområdet er formentlig nu begrænsende for vandafledningen fra området, og det kan derfor blive nødvendigt at undersøge dette nærmere.

K2 – Åbning af strækning af Skvatten

Formål

Projektets formål er at genskabe ca. 360 m åbent vandløb ved at åbne den rørlagte strækning mellem Skvattens regulativmæssige st. 853 og st. 1173 for herved at skabe faunapassage, kontinuitet mellem de eksisterende åbne strækninger og øge vandløbets biologiske værdi.

Projektet

Genåbningen omfatter en strækning med et fald på 0,63 ‰. Den består nu af to Ø80 rør, mens den regulativmæssige bundbredde ovenfor og nedenfor strækningen er 1,25 m.

Et muligt forløb er vist på Figur 4-25. Behovet for overkørsler skal afklares sammen med de berørte lodsejere.

Anlægsomkostningerne anslås til 100.000 kr.

Figur 4-25	Åbning af Skvatten mellem st. 853 og st. 1173

Konsekvenser

Projektet vil skabe biologisk kontinuitet og fri faunapassage mellem de to åbne strækninger.

I dag er områderne dyrket mark, og der er ingen særlige naturværdier i området, herunder hverken beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter.

Åbningen af det rørlagte vandløb vil have dyrkningsmæssige konsekvenser med hensyn til markernes form og restriktioner med hensyn til bræmmer. Åbningen forventes ikke at få væsentlige afvandingsmæssige konsekvenser, da koterne ikke ændres, men udskiftningen af et rør med et åbent vandløb kan i sig selv forbedre afvandingen.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre beskrevne tiltag og påvirker heller ikke sådanne.

L1- Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen

Formål

Dette projekt har til formål at tilbageholde vand fra Risby Å og hermed mindske risikoen for oversvømmelser i Præstø.

Projektet

Projekt udformes som en kort dæmning lige før Risby Å løber under Hovedvejen. Dæmningen udføres med overløb, så Hovedvejen ikke trues af oversvømmelse ved ekstrem stor afstrømning. Underføringen af dæmningen dimensioneres, så den svarer til en medianmaksimum-vandføring.

Figur 4-26	Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen

Det er beregnet, at der er mulighed for at stuve op til kote 7,00 m, hvilket giver en tilbageholdelse af 38.100 m3. Dette er væsentligt mindre end behovet, som for dette opland er beregnet til 221.000 m3.

Anlægsomkostningen anslås til 200.000 kr.

Konsekvenser

Opstuvning til kote 7,00 m medfører oversvømmelse af 14,1 ha, hvoraf en del er søen i grusgraven. Søen vil få tilført næringsstoffer og sediment i tilfælde af oversvømmelse, hvilket vil forringe vandkvaliteten. Dette kan formentlig undgås ved at hæve afløbet fra grusgraven eller ved at reducere opstuvningskoten lidt.

Oversvømmelsen vil ikke påvirke landbrugsarealer i omdrift.

I lighed med de andre tilbageholdelsesprojekter af denne type, vil der stadig være faunapassage for fisk og andre vandlevende dyr, men passagemuligheder for andre dyr forringes, fordi der ikke er plads under vejen ved siden af vandløbet.

Syd for Risby Å findes to § 3-moseområder og et § 3-engområde samt mindre områder, som ikke er omfattet af § 3. Et af moseområderne har naturværdi 5, mens de to andre områder har naturværdi 4. Der er således kun mindre naturinteresser i dette område. Længere mod nord findes § 3-eng, § 3-mose og § 3-overdrev, og disse har alle naturværdien 3 og dermed større naturmæssig værdi. I et enkelt vandhul i området er der konstateret grøn frø. Særligt engen vurderes at have betydelig værdi, selvom naturtilstanden kun er vurderet til 3. Her vokser bl.a. trævlekrone, kær-trehage, sump-kællingetand og vinget perikon, og det eneste identificerede plejebehov for området er nedsættelse af eutrofieringen. I mosen er tilgroning et problem, og her er fundet en lang række fugtigbundsarter, men ingen sjældnere.

Der er ingen oplysninger om forekomst af naturmæssige interesser i grusgraven, herunder forekomst af bilag IV-padder eller evt. markfirben. Grusgrave kan udvikle betydelige naturinteresser og levesteder for nogle af de arter, der er mere sjældne i Danmark i dag.

Projektet medfører, at de nævnte områder vil blive oversvømmet i perioder og dermed få tilført næringsstoffer. Mod syd vurderes dette ikke at skade naturværdier, da området er værdisat til naturværdi 4 og 5. Mod nord har områderne naturværdi 3 og bør søges friholdt. Dette gælder særligt engen, som er voksested for en række mindre almindelige arter. Vandparkering kan vanskeliggøre græsning og høslet, hvilket kan nedsætte naturværdierne i disse områder.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet vil ikke være i konflikt med andre beskrevne tiltag, men det skal ses i sammenhæng med andre tilbageholdelsesprojekter.

M1 - Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse

Formål

Projektet har til formål at tilbageholde vand fra oplandet til Sølodsgrøften i de søer, der tidligere har været anvendt til vandskiløb.

Projektet

Vandløbets skikkelse

Opmåling fra 2012 viser, at udløbet (st. 2153) har bund i kote 11,70 m, men at bunden her er i ca. 12,20. Figur 3 viser da også, at røret er fyldt ca. halvt op ved udløbet. De første 100 m af den åbne strækning har et fald på 10-12 ‰.

Figur 4-27	Begyndelsen af den åbne strækning af Sølodsgrøften

Første del af den åbne strækning er kraftigt reguleret og ligger ret dybt i terrænet. Mod syd er der en mark og mod nord et hegn langs vandskisøerne. Bredden er helt domineret af den invasive rød hestehov, som udkonkurrerer anden vegetation og kan medføre erosion, fordi jorden under bladene er bar (Figur 4-28).

Vandskisøerne

Vandskisøerne er anlagt i den tidligere grusgrav til kabeltrukket vandskiløb, men anvendes ikke længere hertil. Området omkring søerne anvendes rekreativt til gåture og hundeluftning.

Diget omkring søerne ligger omkring kote 13,00 m. Da data til højdemodellen blev indsamlet i 2006 var vandspejlet i den nordlige sø i kote 11,53 m og i den sydlige i kote 11,17 m.

Figur 4-28	Åben del af Sølodsgrøften med bredderne dækket af rød hestehov.

Anlægsarbejde

Ved projektet etableres et indløbsbygværk med en overfaldskant lige under kote 12,50 m, således at der ledes vand til den sydlige vandskisø, når vandspejlet i vandløbet overstiger dette niveau. Samtidig laves et rørlagt afløb med lille diameter fra søen, således at vandstanden i søen langsomt falder til det nuværende niveau.

Det etableres et stort rør, f.eks. Ø120 cm, eller en forbindelseskanal med et spang over, mellem de to søer, således at der kan strømme vand mellem de to søer, når niveauet overstiger det nuværende niveau i den nordlige sø.

Vandløbets første del ændres, således at vandspejlet ved medianmaksimum bliver i kote 12,50 m.

For at sikre mod erosion og forbedre vandløbets fysiske forhold, restaureres vandløbet på den efterfølgende strækning, således at faldet udjævnes, og der udlægges gydegrus. Der plantes rødel langs vandløbet for efterhånden at skygge for rød hestehov.

Anlægsomkostningen anslås til 100.000 kr.

Konsekvenser

Oversvømmelser

De to vandskisøer vil fungere som reservoirer med følgende karakteristiske data:

Tabel 7	Data for de to vandskisøer. Koter i DVR90. Middel angiver gennemsnitskoten indenfor de angivne arealer, der ligger under kote 12,50 m

| Sø | Vandspejl m | Middel m | Areal ha | Volumen m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (nord) | 11,53 | 11,90 | 3,28 | 31.770 |
| 2 (syd) | 11,17 | 11,61 | 4,42 | 58.860 |
|  |  |  |  | 90.630 |

Søerne vil således kunne opmagasinere i alt 90.630 m3 og vil herved kunne udjævne vandføringen i den åbne del af Sølodsgrøften, Risby Å og Tubæk Å.

Natur

Selve søerne fremstår som renvandede. Der yngler tilsyneladende lappedykker.

Den nordlige sø er vurderet til naturværdien 2 og den sydlige til naturværdien 3. I begge søer lever grøn frø, men ikke øvrige paddearter. Den nordlige sø har udbredt undervandsvegetation, og et identificeret plejebehov er at nedsætte eutrofieringen.

Søerne vil blive påvirket af opmagasineringen. Opmagasineringen er sjælden og ret kortvarig (i størrelsesordenen 1 uge), men vil forringe vandkvaliteten. Denne påvirkning er ikke nærmere vurderet.

Den pludselige stigning i vandspejlet kan gå ud over ynglende vandfugle, hvis den sker i yngletiden, men begivenheden formodes at være ret sjælden.

Vandløbet vil blive forbedret af de forslåede tiltag.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet skal ses i sammenhæng med de andre beskrevne projekter. Tilbageholdelse i vandskisøerne overflødiggøre både M3, M5 og M6, fordi det alene kan dække behovet for at tilbageholde vand fra Sølodsgrøften. Det gælder imidlertid kun, hvis man ser på risikoen for oversvømmelser i Præstø. De tre sidstnævnte projekter ligger opstrøms for Bårse by og har derfor betydning, hvis man vil åbne vandløbet gennem byen.

M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

Formål

Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny rørledning eller reparere den gamle, f.eks. med strømpeforing. Alternativt kan man åbne vandløbet gennem byen, således at man tilfører bybilledet et nyt element og samtidigt gør det muligt for fisk at passere byen.

Projektet

Vandløbets forløb og skikkelse

Det offentlige vandløb begynder ved Hovedvejen og slutter ved udløbet i Tubæk Å. Der foreligger et udkast til regulativ fra den tidligere Præstø Kommune dateret 25.9.2002, men det fremgår ikke, om det er vedtaget. Udkastet nævner, at der findes en reguleringssag, og at dele af 1992-regulativet gælder, indtil reguleringsarbejdet er afsluttet. Regulativets status er således usikker. Regulativudkastet siger, at de første 149 m af vandløbet er åbent, men ortofoto viser, at det ikke er tilfældet, og den strækning er tilsyneladende rørlagt før 1954. Regulativudkastet angiver et antal brønde og bundkoter, men har ellers kun ret få oplysninger om vandløbet.

Ifølge regulativet løber vandløbet i et Ø80 rør fra Sneserevej til udløbet ved renseanlægget. Bundkoten falder fra 13,32 m DVR90 ved Sneserevej til 12,42 m ved byen og 12,12 m ved udløbet.

Der er stor usikkerhed om det præcise forløb fra Sneserevej og gennem byen. Vi har forsøgt at rekonstruere forløbet på grundlag af 1954-ortofotos, historiske målebordsblade, højdemodellen og opmålte brønde (se Bilag T).

Nyt forløb

Et muligt nyt forløb er vist på Figur 4-29 og i Bilag T.

Figur 4-29	Mulig åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

Vandløbet ligger nu dybt i forhold til terrænet og ved "bygrænsen" ca. 2,5 m under terræn.  For at man kan åbne vandløbet gennem byen, er det derfor nødvendigt at hæve vandløbsbunden, således at vandløbet kommer ca. 1-1,5 m under terræn. Ellers bliver udgravningen meget bred og dyb. Det betyder, at det er nødvendigt også at åbne strækningen opstrøms for byen.

Et muligt længdeprofil af strækningen, der er vist på Bilag T er vist på Figur 4-30 og beskrevet i Tabel 8.

Figur 4-30	Længdeprofil af terræn og bundkote for et muligt nyt forløb af Sølodsgrøften mellem Sneserevej og udløbet ved renseanlægget. Grøn streg viser terræn, blå mulig bundkote.

Den foreslåede længdeprofil hæver vandløbsbunden med ca. 1,7 m.

Tabel 8	Skitseret længdeprofil for muligt nyt forløb (koter i m DVR90, fald i ‰)

| Station | Længde | Terræn | Bund | Fald | Bemærkning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 17,3 | 16,0 |  | Sneserevej |
|  | 146 |  |  | 9,6 |  |
| 146 |  | 15,4 | 14,6 |  |  |
|  | 180 |  |  | 2,2 |  |
| 326 |  | 15,3 | 14,2 |  |  |
|  | 33 |  |  | 3,0 | Fredensvej, åbent |
| 359 |  | 14,7 | 14,1 |  |  |
|  | 10 |  |  | 0,0 | Fredensvej, rør |
| 369 |  | 15,3 | 14,1 |  |  |
|  | 86 |  |  | 1,2 |  |
| 455 |  | 14,6 | 14,0 |  |  |
|  | 41 |  |  | 0,0 | Gernersvej, rør |
| 496 |  | 15,4 | 14,0 |  |  |
|  | 75 |  |  | 1,3 |  |
| 571 |  | 15,4 | 13,9 |  |  |
|  | 113 |  |  | 3,5 | Aagesvej-Næstvedvej, rør |
| 684 |  | 15,5 | 13,5 |  |  |
|  | 99 |  |  | 5,1 |  |
| 783 |  | 13,7 | 13,0 |  | Nuværende udløb |

Dimensionering

Det skønnes, at vandløbet skal være ca. 1 m bredt i bunden og eventuelt med en dobbeltprofil. Vandløbet skal dimensioneres således, at det kan klare store vandføringer. Opstuvning i oplandet kan mindske risikoen for oversvømmelse (se delprojekt M3, M5 og M7).

Ledningsomlægninger

Det er ikke undersøgt, hvilke konflikter der vil være mellem det beskrevne forslag og eksisterende ledninger. Detailprojekteringen vil derfor sandsynligvis medføre ændringer.

Indpasning i byrummet

Hvis bunden er 1 m under terræn og siderne får et anlæg på 1:1, bliver vandløbet ca. 3 m bredt. Hertil kommer et smalt grønt areal langs vandløbet samt rækværk, således at vandløbets trace bliver 4-5 m bred. Til sammenligning er villavejene ca. 10 m brede fra skel til skel. Det skønnes således muligt at indpasse vandløbet, men det er vigtigt, at indpasningen bliver udformet, så byrummet beriges.

Figur 4-31	Sølodsgrøften vil efter skitseforslaget forløbe i Edmundsvej langs børneinstitutionen i billedets højre side

Omkostninger

Det er vanskeligt at vurdere omkostningerne på det nuværende grundlag. Omkostningerne skal sammenholdes med udgifter til renovering af den rørlagte strækning, der nu er i dårlig stand.

Konsekvenser

Natur og bymiljø

Projektet vil have stor betydning for Bårse by. Det vil indsnævre nogle villaveje væsentligt, men også give nye oplevelser. Vandløbet er i forslaget ført gennem legepladsen og langs daginstitutionen.

Frilægningen vil genskabe 328 m åbent vandløb mellem Sneserevej og byen. Omlægningen vil gennemskære markerne og forringe afvandingen, men vil have biologisk og landskabelig værdi. Konsekvenserne for afvandingen er endnu ikke nærmere vurderet.

Åbningen af vandløbet vil gøre det muligt for fisk at passere gennem Bårse by.

Miljø

Omlægningen kunne eventuelt kombineres med etablering af en lille sø eller et vådområdeprojekt på den laveste del af marken. Dette kan styrke den lokale bestand af springfrø.

Oversvømmelser

Risikoen for oversvømmelser i Bårse skal vurderes grundigt, når vandløbet dimensioneres.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet kan gennemføres uafhængigt af andre projekter, men det er ikke muligt at ændre vandløbet i Bårse by uden først at omlægge strækningen opstrøms for byen.

Projektet vil have fordel af projekter til tilbageholdelse af vand opstrøms Sneserevej, fordi de reducerer den ekstreme vandføring gennem byen.

M3 – Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej

Formål

Projektets formål er at tilbageholde vand ved meget store vandføringer for at udjævne vandføringen gennem Bårse og videre gennem Risby Å og Tubæk Å.

Projektet

Vandløbet

Sølodsgrøften er nu rørlagt fra Hovedvej A2 hele vejen til vandskisøerne (2037 m). Fra st. 704 til st. 1458 (Sneserevej) har røret ifølge regulativet en diameter på 70 cm, derefter 80 cm.

Faldet mellem Hovedvej A2 og Sneserevej er 0,8 ‰. Herefter er faldet 3,8 ‰ på de første 92 m, derpå 2,1 ‰ på de sidste 215 m indtil Bårse.

Tiltag

Projektet vil frilægge vandløbet på en kort strækning på det laveste punkt i terrænnet og regulere indløbet til den resterende rørlagte strækning, således at vandet stuver op i lavningen ved vandføringer over medianmaksimum.

Man kan maksimalt opstuve til kote 17,50 m uden at oversvømme vejen eller bygninger. Ved denne kote vil man kunne tilbageholde 288.000 m3. Dette overstiger imidlertid behovet væsentligt. Behovet er beregnet i forhold til oplandets størrelse til 62.800 m3, som omtalt i 3.1.2. Ved dette volumen oversvømmes 9,4 ha. Områderne er vist på Figur 4-32 og som Bilag U.

Figur 4-32	Tilbageholdelse af vand ved Sneserevej. Gul streg viser det beregnede behov, blå det maksimale volumen.

Åbningen foreslås etableret på det laveste punkt i terrænet, således at vandet let kan strømme af igen efter en oversvømmelseshændelse. Ved normal vandføring vil lavningen være tør som i dag, og det er således kun den frilagte strækning af vandløbet, der ses.

Alternativt kan åbningen af røret ske tæt på Sneserevej af hensyn til markens arrondering. Afvandingen af marken kan så i stedet sikres med en brønd på det laveste sted.

Omkostninger

Anlægsomkostningerne vil afhænge af, hvordan reguleringen udformes, men anslås til 75.000 kr.

Konsekvenser

Natur

Det oversvømmede areal er landbrugsjord og skaderne på afgrøderne afhænger af oversvømmelsernes varighed, tidspunktet på året og arealet. Der forventes ikke at ske skader på træerne opstrøms Hovedvej A2, da oversvømmelsen vil være kortvarig.

Der er ikke værdifuld natur i området, og hverken beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter.

Miljø

Projektet har ingen større miljømæssige konsekvenser, men der kan ske en vis sedimentation på oversvømmelsesarealet fra det opstuvede vand. Mængderne er små og oversvømmelserne sjældne, men sedimentation i reservoiret vil forbedre vandkvaliteten lidt.

Sammenhæng med andre projekter

Projektet skal ses i sammenhæng med M5 Tilbageholdelse af nordligt tilløb og M6 Tilbageholdelse af østligt tilløb. Projekt vil være positivt i forhold til Tiltag M2 ”Åbning af Sølodsrenden gennem Bårse”, fordi den maksimale vandføring gennem Bårse nedsættes.

Projektet kan kombineres med Tiltag M4 som et integreret projekt.

M4 – Vådområde Sølodderne

Formål

Projektet har til formål at reducere næringsstofbelastningen af Præstø Fjord ved omsætning af kvælstof i vådområdet og samtidig forbedre områdets natur ved at åbne vandløbet og skabe en lille sø.

Figur 4-33	Projektområdet vist på de Høje Målebordsblade. Det foreslåede vådområde falder sammen med den tidligere mose.

Projektet

Ved projektet åbnes Sølodsgrøften på strækningen mellem Hovedvejen og Sneserevej. Det åbne vandløb vil blive 1310 m langt.

Figur 4-34	Potentielt vådområde ved Sølodderne

Det rørlagte vandløb ligger meget dybt, og det vil være nødvendigt at hæve bunden af det åbnede vandløb. Terrænet langs vandløbet er på en del af strækningen i kote 16,70 m, mens bunden af røret her er i ca. 14,00 m.

Det foreslås, at bunden af det åbne vandløb lægges i kote 15,90 ved Hovedvejen, hvorefter det får svagt fald de første 800 m og herefter falder til 14,80 ved søen. På grund af terrænforholdene medfører dette, at der også dannes en lille sø lige opstrøms Hovedvejen.

Hævningen af vandløbets bund kan give problemer i forhold til eksisterende dræn og rørlagte tilløb. Ved Hovedvejen ligger underføringen i kote ca. 14,70, og dette rør vil blive dykket. For at undgå problemer med aflejringer i det dykkede rør kan man eventuelt lave en ny gennemføring.

Søen foreslås etableret med et vandspejl i kote 15,00 m. Søen vil få et areal på 0,77 ha, men vil være meget lavvandet (op til 40 cm). Omkring søen etableres 4,8 ha vådområde med afbrydelse af dræn og nedsivning. Vådområdet er foreløbigt afgrænset af en konturlinje i kote 16,00 m.

Der vil også blive mindre vådområder på begge sider af Hovedvejen. Udstrækningen af disse er ikke klarlagt. Den lille sø opstrøms Hovedvejen er på 670 m2.

Som alternativ til denne løsning kan man lade vandløbet ligge dybere i terrænet på de første 800 m. Der vil dog formentlig stadig være behov for at ændre dræn og rørlagte tilløb.

Anlægsomkostninger skønnes at blive ca. 400.000 kr., men vil afhænge af udformningen og behovet for at omlægge dræn.

Konsekvenser

Ved projektet skabes et vådområde ved en tidligere mose, som det ses på Figur 4-34. Der er ikke lavet en beregning af, hvor meget kvælstof der kan fjernes, men i betragtning af arealets størrelser vil det formentlig være ca. 500 kg N/år.

Desuden åbnes vandløbet, og der skabes en mindre lavvandet sø.

Hævningen af vandløbets bund kan give problemer i forhold til eksisterende dræn og rørlagte tilløb. Dette skal undersøges nærmere. Det er oplyst, at nogle rør er i dårlig stand.

Området nær Hovedvejen vil blive påvirket, men omfanget afhænger af, hvor dybt man lægger det åbne vandløb.

Ved Hovedvejen ligger underføringen i kote ca. 14,70, og dette rør vil blive dykket. For at undgå problemer med aflejringer i det dykkede rør kan man eventuelt lave en ny gennemføring.

I dag er områderne dyrket mark og der er ingen særlige naturværdier i området, herunder ingen beskyttede naturområder (§ 3-områder) eller levesteder for bilag IV-arter. Derfor sker der ingen negativ påvirkning af eksisterende naturværdier.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet er i samme område som den foreslåede tilbageholdelse (Tiltag M3), men der vil ikke være en egentlig konflikt, idet søen er så lille og lavvandet, at den ikke reducerer mulighederne for at tilbageholde vand ved ekstrem stor afstrømning.

M5 - Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften

Formål

Projektet har til formål at tilbageholde vand i tilløb til Sølodsgrøften og dermed udjævne vandføringen i Sølodsgrøften og Tubæk Å.

Tilbageholdelsesprojektet kan kombineres med et vådområde- og naturprojekt (M6).

Figur 4-35	Projektet vil tilbageholde vand ved ekstrem afstrømning i det lavtliggende område. Her området øst for den planlagte sø set fra nord.

Projektet

Projektet udnytter terrænet og benytter en naturlig lavning til opstuvning af vand ved stor vandføring. Den laveste del af lavningen har tidligere været mose, men er nu drænet.

Projektet er vist i Figur 4-36 og på Bilag W. Projektet indeholder følgende anlægsarbejder:

En kort dæmning over det nuværende afløb.

Vandløbet føres gennem dæmningen i et rør, der netop har en tilstrækkelig kapacitet til at føre vandføringen ved medianmaksimum.

Åbning af det nuværende rørlagte vandløb

Figur 4-36	Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften (blå streg viser den maksimale opstuvning, gul behovet og orange en mulig dæmning)

Vandløbet er nu rørlagt og ligger under en dyb grøft /slugt. Det er muligt at etableres en ca. 30 m lang dæmning tværs over slugten og herved opstuve vand til kote 27,00 m. Vandløbet føres i et rør gennem dæmningen og dimensioneres, så den maksimale vandføring gennem røret svarer til medianmaksimum. Dette giver mulighed for at opstuve hele 172.200 m3.

Beregninger viser imidlertid, at behovet her kun er 18.100 m3, og dette volumen kan tilbageholdes med en mindre terrænregulering til kote 24,60 m og uden en egentlig dæmning, som Figur 4-36 viser. Oversvømmelsen vil dække 2,8 ha (gul streg på figuren).

Afløbet fra søen er nu rørlagt, men vil blive åbnet frem til dæmningen. Bunden af vandløbet vil blive ca. 1 m under terræn af hensyn til at opretholde de nuværende afvandingsforhold for de tilstødende marker.

Anlægsudgifterne til denne løsning vil være ca. 75.000 kr.

Konsekvenser

Tilbageholdelse

Hvis man vælger den maksimale dæmningshøjde med opstuvning til kote 27,00 m, kan der tilbageholdes et volumen på 187.000 m3 (inkl. sø), men det overstiger imidlertid langt behovet, som er beregnet til 18.100 m3. Hvilket betyder, at kapaciteten ikke vil blive udnyttet.

Tilbageholdelse af 18.100 m3 vil oversvømme ca. 2,8 ha.

I år med ekstrem stor nedbør vil der ske skader på afgrøderne. Omfanget afhænger af oversvømmelsens omfang, varighed og tidspunkt. Den laveste del af det oversvømmede areal er uopdyrket eller anvendes til trædyrkning. Der er en del døde træer. En stor del af det oversvømmede areal, der er omdrift, er vandlidende.

I området hvor oversvømmelsen sker, er der fredskov og et mindre moseområde. Der er ikke besigtigelsesdata for mosen, og kvaliteten kendes derfor ikke. Der er ikke konstateret padder i området. Tilbageholdelsesprojektet vil medføre mindre påvirkning af områdets natur, da oversvømmelserne vil være sjældne og forholdsvis kortvarige, men påvirkningen afhænger af årstid, omfang og varighed. Det vurderes som mindre sandsynligt, at der er væsentlige naturværdier der bliver påvirket.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet skal ses i sammenhæng med andre tilbageholdelsesprojekter.

Projektet vil ikke være til hinder for, at der etableres et vådområdeprojekt (M6).

M6 – Vådområde Espegård

Formål

Projektet har til formål at forbedre områdets natur og fjerne næringsstoffer. Projektet kan kombineres med M5 ”Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften”, der er samme sted.

Projektet

Der er flere mulige udformninger af projektet, hvoraf der nævnes to:

(a) Man kan fastholde de nuværende afvandingsforhold og herved undgå påvirkning af de tilstødende arealer. Det foreslås, at der udgraves en sø på 0,78 ha med en dybde af 1 m (gennemsnit 0,75 m). Afvandingen af området påvirkes ikke, hvis afløbet dimensioneres således, at søens normale vandspejl bliver i kote 23,00 m.

Terrænet ved søen er nu i kote 23,77 m, så der skal fjernes 6.000 m3 jord over søens overflade og nogenlunde samme mængde under vandspejlet, dvs. i alt 12.000 m3 jord. Denne mængde spredes på tilstødende landbrugsarealer. Det er nærliggende at udsprede materialet indenfor de lavtliggende dele af de tilstødende marker.

Det betyder, at det volumen, der kan bruges til tilbageholdelse af vand (projekt M5), reduceres. Da der er rigeligt potentielt volumen til rådighed, er dette ikke et problem, men opstuvningskoten skal hæves.

Figur 4-37	Indløbet til den rørlagte strækning. Søen tænkes udgravet her.

(b) Alternativt kan man hæve afløbskoten for vandløbet med f. eks. 60 cm, hvorved man vil genskabe en mere naturlig hydrologi i det tidligere moseområde og reducere behovet for udgravning. Det ville reducere nedbrydningen af tørvejorden og give mulighed for at lave et egentligt vådområdeprojekt med kvælstoffjernelse gennem omsætningen i søen og overrisling af drænvand fra de tilstødende marker.

Denne alternative løsning ville påvirke afvandingen af de tilstødende arealer, men på grund af topografien vil det påvirkede arealet være forholdsvis lille (ca. 2,8 ha), og en del af arealet er allerede vandlidende. Det anbefales, at denne mulighed undersøges nærmere.

Anlægsomkostningen vil (uden udgravning af sø) være ca. 75.000 kr.

Figur 4-38	Vådområdeprojekt Espegård. Den blå flade viser en sø i kote 23,00, der ikke vil påvirke arealerne udenfor væsentligt, mens den grønne linje i kote 24,60 viser en foreløbig afgrænsning af et vådområdeprojekt, hvor vandspejlet hæves til kote 23,60 (denne større sø er ikke vist).

Vandløbet

I forbindelse med projektet foreslås vandløbsstrækningen åbnet og rørledningen i bunden af grøften fjernet. Der er stort naturligt fald på denne strækning. Træerne langs vandløbet udtyndes og vegetationen åbnes. Tilløbet til Sølodsgrøften er i alt ca. 700 m.

Konsekvenser

En sø vil tilbageholde sediment fra markerne. Hvis søen udgraves som forslag (a) med uændret vandspejl, vil den få et volumen på 5850 m3 og en opholdstid på ca. 4 døgn, hvilket er for lidt til, at man kan beregne kvælstoffjernelse. Det vil derfor også af den grund være en fordel at hæve vandspejlet som i forslag (b). Et vådområdeprojekt vil både øge områdets naturværdi og fjerne næringsstoffer.

Moseområdet beskrevet under M5, vil formentlig blive vådere, muligvis vil en mindre del blive inddraget til sø. Det er usikkert, men vurderes som mindre sandsynligt, at der sker tab af væsentlige naturmæssige værdier.

Det forventes, at et vådområde vil kunne fjerne ca. 300 kg N /år.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet vil have en mindre betydning for M5 Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften idet voluminer og koter i tilbageholdelsesprojektet måske skal ændres, men det har kun mindre betydning, da det potentielle volumen for tilbageholdelse er så stort.

Åbning af den sidste del af den rørlagte strækning skal ses i sammenhæng med eventuel åbning af Sølodsgrøften.

M7 - Tilbageholdelse af østligt tilløb til Sølodsgrøften

Formål

Projektet har til formål at tilbageholde vand i det østlige tilløb (Tilløb 2) til Sølodsgrøften og dermed udjævne vandføringen i Sølodsgrøften og Tubæk Å ved ekstrem afstrømning.

Figur 4-39	Tilbageholdelse af vand kan ske i lavningen foran Hovedvej A2

Projektet

Projektet benytter en naturlig lavning opstrøms Hovedvej A2 til opstuvning af vand ved stor vandføring.

Det etableres en kort dæmning over det nuværende afløb. Vandløbet føres gennem dæmningen i et rør, der netop har en tilstrækkelig kapacitet til at føre vandføringen ved medianmaksimum.

Dæmningen forsynes med en bred overløbskant, så den maksimale vandstand i reservoiret bliver 17,40 m, hvilket er 50 cm under Hovedvej A2s overflade.

Projektområdet er vist i Figur 4-40 og på i Bilag Y.

Figur 4-40	Tilbageholdelse af Sølodsgrøften øst for Hovedvejen (det potentielle volumen er vist med lys blå streg, behovet med gul)

Figur 4-41	Vandløbet er åbnet for nylig på denne strækning og et nyt slynget forløb er ved at blive dannet. Hovedvej A2 er bag hegnet i baggrunden.

Konsekvenser

Tilbageholdelse

Beregninger viser, at der kan opstuves 23.300 m3 i dette område ved en vandstand på 17,50 m. I denne beregning er ikke taget hensyn til selve dæmningen.

Behovet for opmagasinering i dette opland er beregnet til 16.300 m3, hvilket svarer til en opstuvning til kote 17,40 m, hvilket kun er lidt mindre end det maksimalt mulige. Dette volumen vil dække 4,4 ha.

Af hensyn til hovedvejen skønnes det ikke forsvarligt at hæve vandspejlet. Volumen kan øges ved afgravning, men det skønnes for dyrt.

Arealanvendelse

Det meste af det areal, der vil blive oversvømmet, er plantet til med eg og andre træer. Arealet er omfattet af fredskovpligt. Der er tale om nyplantet skov og naturinteresserne vurderes derfor at være mindre. Området er vandlidende ved stor afstrømning, fordi afvandingen er begrænset af kapaciteten i vejunderføringen og i den rørlagte Sølodsgrøften.

I år med ekstrem stor nedbør vil projektet medfører skader på træbevoksningen og på et mindre areal med landbrugsafgrøder. Skadernes omfang afhænger af oversvømmelsens omfang, varighed og tidspunktet på året.

Sammenhæng med andre beskrevne tiltag

Projektet vil ikke påvirke andre af de beskrevne projekter, men det skal ses i sammenhæng med andre tilbageholdelsesprojekter, herunder især M3 Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej, som kan medføre opstuvning i samme område.

M4 Vådområde Sølodderne kan også påvirke samme område, hvis bunden af Sølodsgrøften hæves.

N1 – Tilbageholdelse af Risby Å ved motorvejen

Formål

Formålet med projektet er at tilbageholde vand fra Risby Å ved opstuvning opstrøms motorvejen i ekstreme situationer og hermed mindske sandsynligheden for oversvømmelse i Præstø.

Projektet

Ved projektet indsnævres underføringen af motorvejen.

Figur 4-42	Tilbageholdelse ved motorvejen (blå streg er mulig tilbageholdelse, gul behov)

Figur 4-43	Her løber Risby Å under motorvejen. Projektet vil indsnævre åbningen, så den svarer til medianmaksimum. Bemærk i øvrigt, at vegetationen er domineret af den invasive art rød hestehov. Opstrøms herfor har kommunen plantet rødel langs vandløbet i håb om at skygge for rød hestehov, ligesom man har forbedret de fysiske forhold i vandløbet.

Det er beregnet, at det er muligt at opstuve til kote 13,50 m uden at oversvømme vejene (bortset fra den interne vej i grusgraven), hvilket svarer til et volumen på 300.100 m3.

Oplandet er imidlertid ikke så stort, og behovet er beregnet til 46.100 m3, som opnås ved opstuvning til kote 10,80 m. Da kapaciteten er så meget større end behovet er det ikke nødvendigt at sikre den maksimale vandstand med et overløb. Terrænet over røret ligger nu tæt på 10,80 m, og det er derfor tilstrækkelig at indsnævre åbningen.

Anlægsomkostningen skønnes til 50.000 kr.

Konsekvenser

Ved opstuvning til kote 10,80 m påvirkes udelukkende naturarealer. Vordingborg Kommune har restaureret vandløbet på en del af denne strækning med genslyngning, beplantning og udlægning af stenmaterialer.

Der findes her en lang række beskyttede naturområder. Det drejer sig om et stort moseområde med søer og et område med fredskov. Moseområdet har naturværdien 3 og her vokser fugtigbundsarter, men ingen der indikerer større naturværdier. Herudover ligger der længere mod nord eng og mose. Mosen har naturværdien 2 og her vokser fugtigbundsarter som eng-nellikerod, kær-snerre og toradet star, men ikke sjældne arter. Der er også en del skovtilknyttede arter, som indikerer tilgroning. De øvrige områder er mindre værdifulde og har kun en vurderet naturværdi på 4.

På den sydlige mose, er hævning af vandstand nævnt som et plejebehov og projektet vil medvirke til dette, og således muligvis øge værdien i området, også selvom der er tale om næringsrigt vand. Tilledning af næringsrigt vand til den nordlige mose vurderes at være mere problematisk og kan betyde tab af naturmæssige værdier.

Sammenhæng med andre beskrevne projekter

Opstuvning opstrøms motorvejen skal ses i sammenhæng med andre tilbageholdelsesprojekter. Det vil ikke påvirke andre beskrevne projekter.

Samlet vurdering af forslagene

Indledning

Foregående kapitel beskriver 25 mulige projekter. Nogle af disse har betydning for både klima, natur og miljø, men for at få overblik deles de her ind i tre grupper efter hovedformål.

Klima

Tilbageholdelse i oplandet

Der er identificeret 11 projekter, som kan mindske oversvømmelser i Præstø. Af disse tilbageholder 10 vand i oplandet. Disse er vist på Figur 5-1.

De fleste projekter supplerer hinanden, men nogle gør ikke. Således vil tilbageholdelse i vandskisøerne i Bårse (M1) overflødiggøre både M3, M5 og M6, fordi det alene kan dække behovet for at tilbageholde vand fra Sølodsgrøften. Det gælder imidlertid kun, hvis man ser på risikoen for oversvømmelser i Præstø, for de tre sidstnævnte projekter ligger opstrøms for Bårse by og har derfor betydning, hvis man vil åbne vandløbet gennem byen.

Figur 5-1	Oversigt over mulige projekter til tilbageholdelse af ekstrem afstrømning. Lys blå viser mulig opstuvning ("Pot"); gul streg viser det volumen, der skønnes at kunne blive brug for ("Vol.").

Nøgledata for de enkelte projekter er angivet i Tabel 9. Behovet er som diskuteret i afsnit 3.1.2 sat til 106 l s-1 km-2 = 9.160 m3 døgn-1 km-2.

Tabel 9	Oversigt over mulige projekter til tilbageholdelse af vand. Behovet er beregnet i forhold til oplandets størrelse, mens potentialet angiver det maksimale volumen, der kan tilbageholdes uden at oversvømme veje eller anden kritisk infrastruktur. Volumen svarer til det beregnede behov, dog højst potentialet. Areal angiver det vanddækkede areal ved dette volumen og den tilsvarende gennemsnitsdybde.

| ID | Beskrivelse | Opland km2 | Potentiale 1000 m3 | Behov 1000 m3 | Vol. 1000 m3 | Areal ha | Dybde m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø | 55,0 | 12,0 | 494,6 | 12,0 | 2,4 | 0,50 |
| A2 | Diger og pumper i Præstø | 55,0 | - | - | - | - | - |
| C2 | Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej | 53,4 | 307,7 | 488,8 | 307,7 | 42,9 | 0,72 |
| E3 | Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej | 47,6 | 60,3 | 435,6 | 60,3 | 11,0 | 0,55 |
| J2 | Tilbageholdelse af Skvatten ved Bellevue Enge | 8,7 | 243,2 | 80,0 | 80,0 | 24,3 | 0,33 |
| L1 | Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen | 24,1 | 38,1 | 220,7 | 38,1 | 14,1 | 0,27 |
| M1 | Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse | 7,4 | 90,6 | 67,6 | 67,6 | 7,7 | 0,88 |
| M3 | Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej | 6,9 | 287,9 | 62,8 | 62,8 | 9,4 | 0,67 |
| M5 | Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften | 2,0 | 172,2 | 18,1 | 18,1 | 2,8 | 0,65 |
| M7 | Tilbageholdelse af østligt tilløb til Sølodsgrøften | 1,8 | 24,3 | 16,3 | 16,3 | 4,4 | 0,37 |
| N1 | Tilbageholdelse af Risby Å ved motorvejen | 5,0 | 300,1 | 46,1 | 46,1 | 5,1 | 0,89 |

Ud over de nævnte er vurderet yderligere muligheder for tilbageholdelse ved veje, men disse er ikke fundet egnede og er derfor ikke beskrevet:

Hastrup Bæk ved Hovedvejen (topografi ikke egnet)

Skvatten ved Hastrupvej (topografi ikke egnet)

Skvatten ved Bøgebjergvej (topografi ikke egnet)

Tilløb til Skvatten i Allerslev (opstuvning vil medføre risiko for oversvømmelse ved et hus)

Omkostninger

Omkostningerne ved at etablere disse projekter skønnes at variere fra 50.000 - 100.000 kr. for et mindre vandløb til 200.000 – 300.000 kr. for en bred å, hvis man vælger passiv tilbageholdelse som beskrevet i afsnit 3.1.2. Hvis man i stedet vælger aktiv tilbageholdelse med et manuelt eller automatisk lukke, vil omkostningerne stige, men effekten vil blive betydeligt større, som beskrevet nedenfor.

Omkostningerne ved genskabelse af den tidligere kystlinje i Præstø vil være langt større og kun give et forholdsvist beskeden volumen, så eventuel gennemførelse af dette projekt skal begrundes i andre formål.

Omkostningerne til erstatninger vil afhænge af oversvømmelsernes varighed og tidspunktet på året. Oversvømmelse af afgrøder forårsaget af projektet vil typisk koste ca. 10.000 kr./ha i erstatning, mens oversvømmelse af naturarealer vil være næsten erstatningsfri. Alt andet lige vil projekter med stor gennemsnitsdybde være omkostningseffektive i forhold til projekter med mindre dybde, fordi de sidste vil oversvømme større arealer for at tilbageholde samme vandmængde.

Hvis man gennemfører projekterne C2, E3, J1, L1, M1 og N1, vil man i alt kunne tilbageholde 600.000 m3 ved at oversvømme 105 ha. Størstedelen af det oversvømmede areal vil være eng eller natur, og afgrødeerstatningen i en sådan oversvømmelsessituation skønnes derfor at blive mindre end 500.000 kr.

Omkostninger skal vurderes i forhold til udgifterne til andre foranstaltninger og til skader, der undgås.

Effekt

Tidligere undersøgelser af forsinkelse i oplandet

I forbindelse med en tidligere undersøgelse af mulighederne for at begrænse oversvømmelserne ved Tubæk Å (Vordingborg Kommune, 2008) har COWI opstillet en MIKE 11 model over de væsentligste vandløb i oplandet (Tubæk Å, Risby Å og Skvatten). De højeste vandstande langs Tubæk Å i Præstø By optræder i perioder, hvor slusen er lukket, og vandføringen samtidigt er høj. Ved meget stor tilstrømning bliver vandstanden på indersiden af slusen højere end på havsiden, således at slusen åbner.

I forbindelse med den tidligere undersøgelse blev der foretaget en foreløbig udpegning af fire arealer i oplandet, der kan bruges til kontrollerede oversvømmelser. Undersøgelsen viste, at hvis dette magasinvolumen kunne udnyttes optimalt, ville tilstrømningen fra oplandet blive udjævnet og den maksimale vandføring blive mindre. En kurve for den beregnede udjævning af vandføringen for en ekstremsituation i 1981 er vist på Figur 5-2.

Figur 5-2	Eksempel på udjævning af vandføringen ved tilbageholdelse i oplandet til Tubæk Å (blå er nuværende vandføring, lilla er med tilbageholdelse. (Vordingborg Kommune, 2008)

Undersøgelsen viste dog også, at udjævningen af vandføringen i ekstremsituationer kun gav en sænkning på op til 4 cm i Præstø By, hvor der samtidig var højvande i fjorden. Udjævningen af vandføringen vil dog gøre det lettere at sænke vandstanden ved pumpning.

Undersøgelsen vurderede desuden effekten af en samtidig installation af en pumpe ved slusen og forsinkelse i oplandet. Det blev konkluderet, at en pumpe med en kapacitet på 2-3 m3/s kan holde vandstanden under 1 m i Præstø By.

Herudover er muligheden for etablering af aktiv forsinkelse af vandet i oplandet med etablering af automatiske sluser eller spjæld diskuteret. Det blev vurderet, at der på denne måde kunne opnås den samme effekt som ved etablering af pumper i Præstø By, men mulighederne blev ikke analyseret nærmere i den tidligere undersøgelse.

Vandbalancemodel

For at kunne vurdere effekten af de mulige projekter, der er vist i Tabel 9 er opstillet en vandbalancemodel, som beregner projekternes samlede effekt på udjævningen af vandføringen i Præstø By. Beregningerne kan udføres for forskellige kombinationer af projekter, således at hvert enkelt projekts bidrag til udjævningen kan ses. Projekt A1 er udeladt i vurderingen, idet kapaciteten af dette reservoir er lille.

De enkelte projekter indgår i vandbalancemodellen således, at vandføringen i afløbsrøret er sat til medianmaksimum, når tilstrømningen til reservoiret er større end medianmaksimum og reservoiret ikke er fyldt op. Når reservoiret er fyldt, sker der overløb fra reservoir.

Vandbalancemodellen er en forsimpling, idet modellen ikke tager højde for at vandføringen i udløbsrøret afhænger af trykhøjden i magasinet (dvs. fyldningsgraden). Forsinkelsen i systemet er heller ikke medtaget, da beregningerne benytter en tidsserie målt i den nedre del af oplandet, som allerede indeholder den udjævning forsinkelsen forårsager.

Vandbalancemodellen er kørt for en ekstrem afstrømningshændelse fra 1981, som er den hændelse i perioden 1979 – 2012, der havde den største afstrømning. Hændelsen er ekstrem, både på grund af intensiteten og på grund af den lange periode med en høj vandføring over medianmaksimum. Hændelsen indeholder 3 store toppe i afstrømningen indenfor en periode på ca. 10 dage.

På Figur 5-3 er vandføringerne beregnet med vandbalancemodellen ved udløbet fra det nederste reservoir (C2) vist.

Figur 5-3	Resultater fra vandbalancemodellen ved reservoir C2 for ekstremsituationen i 1981. Den lyseblå kurve (Qfør) viser vandføringen ved reservoiret uden forsinkelse i oplandet, den grønne kurve (Qind) viser vandføringen ind i reservoir C2 som følge af udjævning af vandføringen fra de opstrøms reservoirer og den lilla kurve (Qud) viser vandføringen ud af reservoir C2.  Der sker ikke overløb fra reservoir C2 i perioden, så udløbet er lig medianmaksimum.

Vandbalancemodellen viser, at de 9 projekter tilsammen kan udjævne vandføringen til medianmaksimum ved udløbet fra projekt C2 i ekstremsituationen fra 1981.

Der er eksperimenteret med at udtage et eller flere af projekterne i oplandet for at undersøge, om der er brug for dem alle for at kunne udjævne vandføringen ved C2 til medianmaksimum. Konklusionen er, at C2 ikke kan gøre det alene, men at flere kombinationer af projekter opstrøms C2 kan udjævne vandføringen tilstrækkeligt til, at C2 kan klare den resterende udjævning. Reservoiret ved C2 kan ikke undværes.

Den udjævning, der er beskrevet ovenfor, skyldes udelukkende passiv opmagasinering. Modellen er imidlertid også brugt til at beregne vandføringen i scenarier, hvor C2 ændret til et aktivt reguleret magasin, der lukker for afstrømningen i den kritiske periode under en højvandshændelse i fjorden, som beskrevet i det følgende.

Scenarier

Effekten på vandstanden i Præstø by er beregnet for 4 forskellige scenarier i Mike 11; et nulscenarie og 3 scenarier med kombinationer af tiltag.

For alle 4 scenarier er der regnet på afstrømningshændelsen i februar 1981. Denne hændelse er kombineret med en højvandshændelse i Præstø Fjord med en maksimal havvandstand på 1,31 m. Hændelsen er målt ved Rødvig d. 11-04-1997, og er ca. en 20-års hændelse. Til sammenligning er 1-års hændelsen for Rødvig Havn 1,04 m og 20-årshændelsen 1,36 m ifølge højvandsstatistikken. Vandstanden i fjorden var meget lav i begyndelsen af denne periode, men steg hurtigt til 1,3 m. Dette mønster er karakteristisk for perioder med kraftig vestenvind, hvor vandet presset mod øst, inden det "skvulper tilbage", når vinden aftager.

1981 afstrømningshændelsen i kombination med højvandshændelsen fra 1997 er meget ekstrem og bruges som ”worst case”. De 4 scenarier er opsummeret i Tabel 10.

Tabel 10 	Scenarier til beregning af vandstanden i Præstø ved afstrømning og højvande som i 1981

| Scenarie | C2 | Øvrige 8 projekter |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intet bygværk | Intet bygværk |
| 2 | Passiv | Passive |
| 3 | Aktivt | Passive |
| 4 | Aktivt | Intet bygværk |

I scenarierne med aktivt bygværk er afløbet lukket i den periode, hvor højvandet indtræffer, dvs. 11-02-1981 04:00 – 11-02-1981 18:00.

Effekt på vandstanden i Præstø

Resultaterne er vist på Figur 5-4. Det ses, at uden tiltag er vandstanden i den kritiske periode næsten den samme som i fjorden (scenarie 1).

Med 9 passive bygværker (scenarie 2) udjævnes vandføringen væsentligt (som vist på Figur 5-3), men Figur 5-4 viser, at det kun mindsker vandstanden i Præstø i den kritiske periode med få cm. Udjævningen af vandføringen vil dog gøre det lettere at sænke vandstanden ved pumpning, da tilstrømningen er mindsket.

Hvis C2 styres aktivt, vil det derimod have stor effekt. Figur 5-4 viser således, at vandstanden kun stiger til 0,86 m, hvis C2 lukkes i den kritiske periode. Dette gælder både for scenarie 3 og 4, og der er kun meget lille forskel på vandstanden i Præstø for de 2 scenarier, hvor C2 er et aktivt bygværk.

Figur 5-4	Beregnede vandstande i Præstø by for forskellige scenarier

Et aktivt bygværk ved C2 vil således alene kunne reducere stigningen i vandstanden under højvandshændelser i Præstø betragteligt, mens de passive bygværker kun har ringe effekt på vandstanden i en hændelse som den i februar 1981.

Pumpe

Den tidligere undersøgelse viste, at med opmagasinering i oplandet vil en pumpeydelse på 3 m3/s kunne begrænse vandstandsstigningen i Præstø til 0,86 m i en situation som februar 1981. En pumpe med en ydelse på 3 m3/s ville på et døgn kunne pumpe ca. 260.000 m3. Pumpen var i den simulering sat til at starte ved en vandstand på 0,50 m. Mindre pumper ville være utilstrækkelige i denne situation.

Effekten af pumpen er således den samme som aktiv tilbageholdelse ved C2 alene kunne opnå.

Natur

Der er identificeret 10 mulige vandløbsprojekter (udover genskabelsen af den tidligere kystlinje i Præstø), der vil forbedre vandløbskvaliteten i Tubæk Å og en række tilløb ved åbning af rørlagte strækninger, slyngning af åen og udlægning af gydegrus. Projekterne omfatter i alt 8,5 km vandløb.

Tabel 11	Naturprojekter

| ID | Beskrivelse | Længde (km) |
| --- | --- | --- |
| A3 | Slyngninger af Tubæk Å i Præstø | 0,27 |
| C1 | Udlægning af gydegrus og ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle | 0,65 |
| D1 | Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å | 0,50 |
| E1 | Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke | 0,71 |
| E2 | Genslyngning af øvre del af Tubæk Å | 1,52 |
| F1 | Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å | 0,71 |
| H1 | Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest | 1,72 |
| K2 | Åbning af strækning af Skvatten | 0,36 |
| M2 | Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse | 0,78 |
| M4 | Vådområde Sølodderne (vandløbsdelen) | 1,31 |
| I alt |  | 8,53 |

Forslagene omfatter både restaurering af åbne vandløb (E1 og E2) samt åbning af en række rørlagte strækninger. Mange af forslagene kan gennemføres med begrænset påvirkning af de tilstødende arealer - bortset fra, at åbningen af vandløbet tager plads.

Miljø

Der er beskrevet 5 mulige vådområdeprojekter, som vil kunne reducere udledningen af kvælstof til Præstø Fjord med 2,9 tons N / år.

Tabel 12	Vådområdeprojekter

| ID | Beskrivelse | Areal (ha) | Kvælstofreduktion (kg N / år) |
| --- | --- | --- | --- |
| D2 | Vådområde Pilegård | 6,4 | 480 |
| J1 | Vådområde Bellevue Enge | 9,5 | 968 |
| K1 | Vådområde Holmegaard | 6,0 | 604 |
| M4 | Vådområde Sølodderne (inkl. sø) | 5,6 | 500 |
| M6 | Vådområde Espegård | 2,8 | 300 |
| I alt |  | 30,3 | 2.850 |

Kvælstofreduktionen er beregnet for J1 og K1 på grundlag af konkrete projektforslag og for de øvrige skønnede på grundlag af arealer og oplande.

Det samlede areal af disse 5 projekter er ca. 30 ha. Det er i forslaget til vandplan angivet, at der forventes etableret 60 ha vådområder i oplandet til Præstø Fjord.

Hvis disse projekter gennemføres, vil Tubæk Å oplandet således have leveret et forholdsmæssigt bidrag til reduktion af kvælstofbelastningen af Præstø Fjord og samtidigt øge områdets naturværdi.

Referencer

DTU Aqua 2010: Sydøstsjællandske vandløb. Udsætningsplan nr. 6-2010 af M. Carøe.

Kystdirektoratet, 2013. Højvandsstatistik 2012.

Naturstyrelsen, 2013: Vandplan 2010-2015. Østersøen. Hovedvandopland 2.6. Vanddistrikt: Sjælland – forslag juni 2013

Storstrøms Amt 1997: Tubæk Å's opland. Landbrug, natur og miljø. Natur- og plankontoret.

Storstrøms Amt, 2000: Geologiske Interesseområder. Teknik & Miljø, Jord & Grundvand.

Vordingborg Kommune, 2008: Tubæk Å, begrænsning af oversvømmelser. Teknisk rapport. December 2008. COWI.

A1 - Genskabelse af tidligere kystlinje i Præstø

A2 – Diger og pumper i Præstø

A3 – Slyngning af Tubæk Å i Præstø

C1 – Ændring af Tubæk Å ved Tubæk Mølle

C1 – Længdeprofil af Tubæk Å ved Tubæk Mølle

C2 - Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Mønvej

D1 – Åbning af tilløb fra Ammendrup til Tubæk Å

D2 - Vådområdeprojekt Pilegård

E1 – Slyngning af Tubæk Å ved Beldringe Kirke

E2 – Genslyngning af den øvre del af Tubæk Å

E3 – Tilbageholdelse af Tubæk Å ved Beldringevej

F1 – Åbning af tilløb fra Bellevue til Tubæk Å

H1 – Åbning af Hastrup Bæk og Dyrlev Vest

J1 – Vådområde Bellevue Enge

J2 - Tilbageholdelse af Skvatten

K1 – Vådområde Holmegaard

K2 - Åbning af Skvatten

L1 – Tilbageholdelse af Risby Å ved Hovedvejen

M1 – Tilbageholdelse i vandskisøerne ved Bårse

M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

M3 - Tilbageholdelse af Sølodsgrøften ved Sneserevej

M4 - Vådområde Sølodderne

M5 - Tilbageholdelse af nordligt tilløb til Sølodsgrøften

M6 – Vådområde Espegård

M7 - Tilbageholdelse ved østligt tilløb til Sølodsgrøften

N1 - Tilbageholdelse af Risby Å ved Motorvejen

Alle koter i DNN i den tidligere Præstø Kommune er omregnet til DVR90 ved at trække 8,0 cm fra.

Regulativet stiller ikke krav til skikkelsen mellem Tubæk Møllevej og Jungshovedvej.

Den maksimale døgnmiddelafstrømning under denne hændelse i 1981 var 101 l s-1 km-2. Den blev overgået i marts 2005 med 103 l s-1 km-2, men 2005-hændelsen varede i kortere tid. Til sammenligning var de store afstrømninger i januar 2011 på 94 l s-1 km-2 og i august 2011 på 89 l s-1 km-2.